Zhodnocení projektu

Slovní zhodnocení projektu a rekapitulace případných změn projektu provedených a náležitě oznámených během roku, při zpracování využijte následující osnovu:

- Stručná charakteristika cíle projektu

Projekt si klade za cíl implementovat on-line platební bránu do otevřeného integrovaného knihovního systému Koha. Řešení má umožnit zaplacení neuhrazených poplatků uživatelům knihovny z prostředí jejich konta, on-line platební kartou. Důraz bude kladen na bezpečnost řešení a jednoduché zprovoznění v systému Koha.

- Realizovaný postup řešení, případné změny

Po dobrých zkušenostech z práce na jiných projektech jsme opět zvolili pro implementaci variantu zásuvného modulu. Výhodou je, že několik takových v zahraničí již vzniklo a jsou tedy vytvořeny i potřebné nástroje uvnitř samotného systému. Zásuvné moduly umožňují systém Koha individuálně nainstalovat do každé z instalací a volně tak rozšiřovat funkcionality systému. Výhodou řešení tedy je, že si jej může nainstalovat libovolná česká knihovna, která se rozhodne nástroj využívat. Instalace je jednoduchá a spočívá v aktivaci funkce zásuvných modulů 
a následného nahrání balíčku přes rozhraní systému. Celý proces je popsaný na wiki projektu.

Před začátkem samotného vývoje jsme poměrně dlouhou dobu porovnávali nabídky jednotlivých poskytovatelů bran. Zajímala nás nejen cenová politika, ale hlavně použité technické řešení implementace. Nakonec jsme zvolili bránu GoPay, protože technické řešení bylo velmi dobře zdokumentováno, navíc firma nabízí širokou paletu platebních metod, velmi solidní zabezpečení 
a nástroje proti podvodným transakcím.

Transakce probíhá následovně: v kontě uživatele v sekci neuhrazené poplatky je pod seznamem plateb tlačítko Zaplatit. To zavoláním zásuvného modulu inicializuje platbu. Modul ověří legitimitu požadavku a předá potřebné informace platební bráně. Následně se zobrazí formulář, kde uživatel zvolí platební metodu a vyplní potřebné údaje, například číslo karty, její platnost a bezpečnostní kód. Po kliknutí na tlačítko zaplatit dojde k pokusu o úhradu. Pokud je neúspěšná vrátí se hlášení o chybě. V případě úspěchu je přesměrován uživatel zpět do prostředí konta. Poplatky jsou v systému označeny jako uhrazené a doplněny identifikátorem platby. Stejný je použit i v administraci GoPay, takže platby je možné párovat. Účetní tak má možnost ověřit, že platba byla provozovatelem brány převedena na účet knihovny.

Zásuvný modul je aktuálně dostupný ve verzi 1.00 a vyžaduje minimální verzi Koha 17.11 (vydaná na podzim 2017) a novější. K dispozici je i wiki, kde je popsaný postup instalace i použití, včetně snímků obrazovek.

Instalační balíčky jsou dostupné na http://bit.ly/koha_gopay_balicek

Wiki dokumentace je dispozici na http://bit.ly/koha_gopay_wiki

- Dosažené výsledky, charakteristika výstupů, přínos řešení

Naším cílem bylo vytvořit univerzální řešení pro platby, které bude využitelné nejen v instalacích Koha, kde je využíván „vestavěný“ OPAC, ale i pro knihovny, které mají jiný katalog. Protože jsme jako knihovna zapojeni do projektu Knihovny.cz, tak jsme zároveň chtěli, aby bylo možné realizovat platby i z tohoto portálu. Vytvořené řešení všechny tyto požadavky splňuje. Platba je rychlá a bezpečná.

Za přínos řešení považujeme fakt, že další knihovny se systémem Koha mohou využít vytvořený zásuvný modul zcela bezplatně. Jeho instalace a nastavení je velmi jednoduchá a zvládne ji průměrně schopný správce systému za cca 20 minut.

Předpokládáme, že postupně vytvoříme další moduly, pro další platební brány. GoPay je špička ve svém oboru, ale cílí především na e-shopy s mnoha transakcemi a vysokým obratem. Knihovny mají oproti nim poplatky velmi nízké a nejsou schopny dosáhnout obratu, který by jim zajistil výhodnější cenové podmínky za provoz brány. Ekonomicky výhodnější by pro ně byla brána, která nabízí nulové paušální měsíční poplatky. Byť by nižší cena byla kompenzována například omezeným počtem platebních metod. Takové brány máme vytipované a věříme, že minimálně pro jednu z nich v dohledné době vytvoříme vlastní zásuvný modul. Tak budou moci knihovny volit mezi dražším sofistikovaným a dostupným jednodušším řešením. Vždyť platby kartou jsou dnes zcela běžné a knihovny by je také měly svým uživatelům umožňovat.