# Zhodnocení projektu Programové rozšíření knihovního systému Aleph pro potřeby integrace s Centrálním portálem knihoven

# (Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace)

Cíle projektu byly splněny.

OAI-PMH

Byla rozšířena konektivita knihovního systému ALEPH používaného v naší knihovně o Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting (protokol OAI-PMH) pro zajištění hladkého přispívání bibliografickými a autoritními údaji do libovolného discovery systému, který bude používán v Centrálním portálu knihoven (CPK).

Konfigurace systému ALEPH byla rozšířena o licenci OAI-PMH, která umožňuje zpřístupňovat celý obsah našeho čtenářského katalogu Centrálnímu portálu knihoven. V rámci instalace OAI-PMH bylo provedeno naplnění daty z báze MVK01 a ověřena základní funkčnost a výkonnost OAI-PMH.

Byl proveden test správnosti publikovaných dat prostřednictvím Open Archives Initiative - Repository Explorer ( http://re.cs.uct.ac.za/). Výsledky testu jsou přiloženy, data jsou v pořádku.

Shibboleth

Instalace Shibboleth proběhla na stejný server, kde běží knihovní systém ALEPH.  Obě části (Identity Provider, Service Provider) byly propojeny s API rozhraním knihovního systému ALEPH tak, aby mohly být požadavky přihlášených uživatelů vyřizovány jednotně s minimálním zpožděním.

MSVK v Ostravě je členem české akademické federace identit eduID pro následné ověřování přístupu uživatelů k licencovaným zdrojům a katalogu MSVK (http://eduid.cz/cs/members). Zařazení knihovny předcházelo dosti časově náročné získání serverových certifikátů TCS pro servery v síti Cesnet2. (Seznam registrovaných organizací, správců a domén pro serverové certifikáty TCS na stránkách Cesnet PKI)

Technologie Shibboleth (Identity Provider, Service Provider) umožňuje jednotné přihlašování koncových uživatelů.

V současné době v knihovně používáme zároveň přihlášení prostřednictvím EZ Proxy jako záložní možnost pro přístup ke vzdáleným zdrojům.

Ze zdrojů, které máme licencované, podporují Shibboleth a federaci eduID:

  - EBSCOhost [Ebsco Publishing]

  - ScienceDirect [Elsevier Science]

  - Web of Knowledge

  - Emerald

  - ProQuest - ProQuest

Shibboleth nepodporují i a pro vzdálený přístup potřebují EZproxy:

- SpringerLink [Springer]

- World eBook Library [WeL]

Repository Explorer - test

Test the selected base URL

Členství MSVK V Ostravě v České akademické federaci identit eduID.cz.

https://katalog.svkos.cz/idp/shibboleth