- Příloha č. 4

- Zhodnocení projektu

Stručné slovní zhodnocení realizovaného projektu (včetně rekapitulace případných změn projektu provedených a náležitě oznámených během roku).

Název projektu: Centrální portál: etapa 2014, část 2

Celý projekt byl podrobně popsán v žádosti podané v 1. kole pod názvem Centrální portál: etapa 2014 a stejně tak byla podrobně popsána činnost ve zhodnocení projektu-

Doplňující projekt Centrální portál: etapa 2014, část 2 byl pouze rozšířením projektu z 1. kola, které bylo nutné s ohledem na rozšíření pracovních skupin CPK o nové členy a konání výjezdního zasedání Rady CPK, s nímž jsou spojeny náklady na konferenční služby.

Byla schválena žádost o změnu, která spočívala v novém rozvržení odměn členům pracovních skupin tak, aby odměny odpovídaly skutečné míře zapojení a přínosu pro projekt.

V projektu zbyla částka 23 778,- Kč vzhledem k tomu, že jeden člen pracovní skupiny nepřevzal odměnu, přestože byla v projektu plánována a vzhledem k tomu, že se podzimní zasedání Rady CPK, konalo v jedné ze spolupracujících knihoven a nevznikly přitom žádné uznatelné náklady. Částka je vrácena v souladu s pokyny MK ČR.