**Souhrnná zpráva o plnění cílů projektu VISK 8/B za rok 2016**

V roce 2016 bylo realizováno jedno kolo dotačního řízení, hlavní prioritou pro rok 2016 byly:

* příprava Centrálního portálu českých knihoven jako národního portálu v souladu s Koncepcí rozvoje knihoven v České republice na léta 2011 až 2015, včetně přípravy a testování potřebných standardů a komunikačních rozhraní, přípravy knihoven, knihovních systémů a dalších informačních zdrojů na zapojení se do CPK,
* zprovoznění OAI-PMH provideru a Z39.50 serveru pro připojení těch ”cílových” institucí, jejichž informační zdroje by měly být (s přihlédnutím k výše uvedeným podmínkám) co nejdříve dostupné prostřednictvím CPK,
* nákup licencí, vývoj nebo implementace funkcionality umožňující zapojení knihovních systémů do CPK nebo podporující centrální funkce CPK (zejména NCIP, Shibboleth, online platby). Funkcionalita vyvinutá z prostředků projektu musí být bezplatně dostupná i dalším knihovnám, používajícím tentýž knihovní systém. *(Takovým knihovnám lze účtovat pouze instalační poplatek. Daná funkcionalita by měla být zachována i ve vyšších verzích systému jako součást upgradu a dostupná bezplatně všem stávajícím i novým zákazníkům.)*
* provoz Jednotné informační brány a její integrace do CPK,
* koordinovaná tvorba oborových informačních bran– provoz existujících oborových informačních bran,
* žadatelé o dotaci musí zaručit zpřístupnění svých zdrojů nebo služeb do konce roku 2016.

S ohledem na hlavní priority se Linie B členil na tyto čtyři části:

1. Provoz Jednotné informační brány a její integrace do CPK
2. Příprava Centrálního portálu českých knihoven (CPK)
3. Koordinovaná tvorba oborových informačních bran
4. Zpřístupnění zdrojů největších českých knihoven, souborných katalogů a dalších institucí prostřednictvím Jednotné informační brány ([http://www.jib.cz](http://www.jib.cz/)) a CPK (<http://www.knihovny.cz>)

Níže je přehled podpořených projektů, vzhledem k různému zaměření čtyř částí projektu VISK 8B jsou vystavena podrobná hodnocení jednotlivých projektů (barva čísla projektu informuje o  části I.-IV.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Č. proj.** | **Název** | **Celkem** | **Dotace** | **Žadatel** |
| 2 | Zajištění provozu a rozvoje OIB pro obory knihovnictví a věd. informací a hudby | 337 000 | 259 000 | Národní knihovna ČR |
| 3 | Implementace online plateb a validovaného MojeID do systému Verbis / Portaro | 188 000 | 188 000 | Krajská knihovna Fr. Bartoše ve Zlíně, p.o. |
| 4 | Nákup serveru NCIP systému Clavius | 33 000 | 33 000 | Ústav mezinárodních vztahů, v.v.i. |
| 5 | Online platby v automatizovaném knihovním systému ARL | 390 000 | 390 000 | Středočeská věd. knihovna v Kladně, p.o. |
| 6 | Provoz a aktualizace oborové brány Mezinárodní vztahy (IReL) | 239 000 | 239 000 | Ústav mezinárodních vztahů, v.v.i. |
| 7 | Spuštění CPK | 3 235 000 | 3 235 000 | Moravská zemská knihovna v Brně |
| 8 | Zajištění provozu JIB v celonárodním měřítku | 2 870 000 | 2 870 000 | Národní knihovna ČR |
| 9 | Zajištění provozu Oborové brány TECH a mobilní aplikace TECH, úpravy portálu | 71 000 | 71 000 | Národní technická knihovna |
| 10 | Vývoj systému pro dodávání dokumentů pro zajištění EDD a MVS služeb CPK | 660 000 | 660 000 | Národní technická knihovna |
| 11 | Centrální portál: etapa 2016 | 737 000 | 737 000 | Knihovna AV ČR, v.v.i. |
| \*12 | Rozšíření KS ALEPH o podporu mojeID.cz pro potřeby integrace s CPK | 24 000 | 24 000 | Vědecká knihovna v Olomouci |
| 13 | Provoz a rozvoj obor. brány Umění a architektura (ART) | 390 000 | 90 000 | Západočeské muzeum v Plzni |
|  | **CELKEM** | **11 595 000** | **11 207 000** |  |

**\***Projekt Vědecké knihovny v Olomouci „Rozšíření knihovního systému ALEPH o podporu mojeID.cz pro potřeby integrace s Centrálním portálem knihoven“ nakonec nebyl realizován, knihovna celou dotaci vrátila.

**1. Zajištění provozu JIB v celonárodním měřítku**

Probíhaly standardní činnosti – správa a aktualizace MetaLib, SFX, připojování nových zdrojů. V roce 2016 se projevil další pokles zájmu o konverze UNIMARC-MARC 21 v souvislosti s vývojem katalogizační politiky v ČR. Další vývoj je slaďován s vývojem CPK. Vzhledem k problémům s financování projektu CPK v začátku roku 2016 došlo nejen k posunutí termínu spuštění knihovny.cz, ale dosud nedošlo k ukončení testování funkcionality potřebné pro napojení funkci JIB na CPK. V 1. pololetí 2017 by měla proběhnout jednání k možnostem např. linkovacích služeb a přebírání záznamů, ke stanovení harmonogramu by mělo dojít nejpozději do konce 1. pololetí 2017.

**2. Příprava Centrálního portálu českých knihoven**

V roce 2016 byla testována pilotní verze a posléze spuštěn veřejný provoz portálu na adrese www.knihovny.cz. Ke spuštění portálu došlo oproti původnímu předpokladu až v říjnu 2016 – v důsledku průtahu při přidělování finančních prostředků. Tyto průtahy se bohužel projevily i v nedostatečném otestování některých funkcí v knihovnách. Aktuálně je do portálu zapojeno 20 knihoven, připravuje se zapojení dalších 3 knihoven, pro 12 z nich MZK zajišťuje bránu pro přihlašování uživatelů do portálu.

**3. Koordinovaná tvorba oborových informačních bran**

V souladu s hlavními cíli projektu se podařilozabezpečitstandardní provoz informačních bran IREL, KIV, MUS a TECH. Byla zajištěna průběžná aktualizace zpřístupňovaných zdrojů a služeb. Podařilo se také připojit další prohledatelné a odkazové zdroje. U brány ART došlo k odklonu od koordinovaného vývoje, prostředky byly poskytnuty OON na zpracování fondu a akcí.

**4. Zpřístupnění zdrojů největších českých knihoven, souborných katalogů a dalších institucí prostřednictvím Jednotné informační brány (**[**http://www.jib.cz**](http://www.jib.cz/)**) a CPK**

**(**[**http://www.knihovny.cz**](http://www.knihovny.cz)**)**

S výjimkou projektu 12, který nebyl realizován a částka byla vrácena, došlo k k realizaci cílů všech schválených projektů a došlo k implementaci řešených funkcí.

Sumarizace: Lichtenbergová, 31. 1. 2017