**Příloha č. 4**

**Zhodnocení projektu -** Centrální portál Knihovny.cz: etapa 2017

V rámci projektu byla řešena řada úkolů. Na popis jednotlivých úkolů vždy navazuje *plnění graficky odlišené od popisu úkolu kurzívou.*

**Koordinace** (Bohdana Stoklasová, Martin Lhoták)

Úkoly pro rok 2017 jsou pokračováním běžících úkolů z minulých let. Jedná se především o koordinaci a management celého projektu a zajištění a koordinaci činnosti všech řídicích (Řídicí výbor a Rada), kontrolních (Kontrolní výbor) i expertních (Expertní tým a Pracovní skupina) orgánů projektu. Vzhledem k tomu, že ke splnění hlavních cílů CPK směřuje řada projektů řešených v rámci VISK, ale i mimo jeho rámec, je třeba zajistit jejich vzájemnou návaznost, eliminaci duplicit na jedné straně a vznik „bílých míst“ na straně druhé. S rostoucím počtem zájemců o připojení k projektu roste náročnost komunikace s vedením přistupujících knihoven.

*Práce všech orgánů portálu Knihovny.cz probíhala po celý rok průběžně online. Proběhla tři jednání Expertního týmu, tři* [*jednání Řídicího výboru*](https://drive.google.com/drive/folders/0BybfmRyCKVJ4VTNFOGdTM1hmZnc?usp=sharing) *, dvě jednání Kontrolního výboru a jedno jednání Rady portálu. Průběžně probíhala komunikace s řešiteli navazujících projektů v MZK, MKP i NTK. Počet knihoven se zájmem o zapojení do portálu roste. Probíhala jednání s nimi i administrace jejich požadavků - zasílání dotazníků, dotazy/odpovědi, schvalování zájemců o přijetí v rámci Řídicího výboru a předávání k uzavření smluv se SDRUK a následně k vlastnímu připojení v MZK. Bylo uskutečněno několik jednání s potenciálními dodavateli produktů a služeb pro projekt Knihovny.cz.*

**Úkoly Expertního týmu** s rozdělením podle odborných specializací a odpovědnosti jednotlivých členů týmu.

**Koordinace činnosti celého Expertního týmu** (Bohdana Stoklasová)

* Koordinace stanovení dlouhodobých i krátkodobých úkolů pro jednotlivé specializace a průběžná kontrola jejich plnění
* Příprava a vedení jednání Expertního týmu, pořizování zápisů z jednání
* Komunikace jménem Expertního týmu s Řídicím výborem i realizačním týmem v MZK
* Monitoring činnosti jednotlivých specializací

*Průběžně probíhala koordinace a monitoring činností jednotlivých specializací. Na některých úkolech pracoval celý Expertní tým, jiné byly řešeny v rámci jednotlivých specializací.*

*Expertní tým se podílel na řešení všech hlavních i dalších úkolů stanovených Radou a Řídicím výborem pro rok 2017. Expertní tým komunikoval především elektronicky (issues na Github MZK), proběhla ale i tři jednání celého týmu (Brno, Česká Třebová, Praha). Zástupci jednotlivých specializací byli přítomni na zasedáních Řídicího výboru i Rady projektu, kde prezentovali výsledky práce i podněty a návrhy za svoji oblast.*

**Specializace: centrální portál** (Bohdana Stoklasová)

* Testování a připomínkování portálu Knihovny.cz, reakce na dotazy realizačního týmu, návrhy řešení sporných a/nebo otevřených okruhů
* Formulace návrhů na úpravy portálu
* Transformace JIB – návrh řešení
* Linkování a linkservery – testování možných řešení a návrh optimální varianty

*Členové skupiny pro centrální portál se zabývali v průběhu celého roku testováním a připomínkováním fungování portálu, upozorňovali na chyby a podávali návrhy na vylepšení. Připravili návrh řešení transformace JIB (plánované ukončení funkce MetaLibu na konci roku 2018 spojené s testováním alternativních řešení v rámci portálu Knihovny.cz) a testovali a připomínkovali způsob zapojení centrálního indexu a navazujícího linkování do portálu.*

**Specializace: informační zdroje** (Lenka Maixnerová)

* Pokračování v přípravě lokálních zdrojů na zapojení do lokálního indexu. Jednání s producenty zdrojů (smlouvy, technická specifikace)
* Pokračování v přehodnocení výběru zdrojů pro zapojení do indexů CPK
* Aktualizace tabulek obsahujících zahraniční zdroje pro integraci v rámci CI
* Aktualizace tabulek obsahujících domácí zdroje pro integraci v rámci LI
* Výběr a zhodnocení zdrojů pro zapojení do indexů CPK z JIB a oborových JIB ve spolupráci s tvůrci a specializací technologie
* Příprava podkladů pro výběr CI, hodnocení nabídek

*Proběhla příprava podkladů pro výběr CI. Byl vytvořen Seznam indexovaných zdrojů, který byl součástí výběrového řízení na nákup CI. Během roku proběhla řada jednání s tvůrci lokálních zdrojů, především bibliografií. Požadavkem tvůrců bibliografií je přímý odkaz z portálu do jejich katalogu a statistiky využití. Se zapojením bibliografie souhlasí Knihovna Národního archivu, Historický ústav AV ČR a Knihovna Antonína Švehly. Proběhla aktualizace tabulek zahraničních zdrojů, které integrované knihovny mají zakoupeny pro rok 2017 na základě dotazníku. Ke každému zdroji byl dohledán příslušný EDS balíček, případně alternativní varianta (widget, holdings management). Celkem bylo podchyceno 143 zdrojů z 24 institucí. Byl vytvořen seznam zdrojů využívaných přes JIB. Zdroje byly rozděleny na domácí a zahraniční, podle typu na primární, sekundární, faktografické. U českých zdrojů je uvedeno, zda jsou zapojeny v CPK, u zahraničních, zda jsou součástí EDS balíčků a zda jsou součástí Worldcat. Celkem bylo podchyceno 184 zdrojů. Byl vytvořen přehled regionálních bibliografií a oborových tezaurů.*

**Specializace: technologie** (Petr Žabička)

* Konzultace pro knihovny v oblasti online plateb a online registrací
* Hledání nejvhodnějšího řešení problematiky propojených identit se zohledněním legislativních změn připravovaných na r. 2018
* Využití projektů NTK - možnosti využití CzechELib jako náhrady linkserverů, integrace nové služby ZÍSKEJ (MVS+EDD) do portálu

*Po celý rok byly knihovnám v případě potřeby poskytovány konzultace ohledně problematiky online plateb a online registrací i dalších aspektů zapojení knihoven do portálu. Bylo připraveno doporučení pro knihovny, týkající se přechodu na protokol https jako základní krok k zabezpečení uživatelských údajů. Probíhala příprava na redukci údajů uchovávaných portálem o uživatelích. Bylo navrženo rozhraní (API) pro získávání informací z portálu*[*Knihovny.cz*](http://Knihovny.cz)*službou Získej. Zapojení EDD do portálu nebude možné do uzavření nové smlouvy s Dilií. V souvislosti se zprovozněním indexu zahraničních zdrojů v portálu* [*Knihovny.cz*](http://Knihovny.cz) *probíhala intenzivní spolupráce na zlepšení prezentace zahraničních zdrojů – byla potvrzena nezbytnost stávajících linkserverů - exporty znalostní báze CzechELib by mohly zkvalitnit a zpřesnit informace o dostupnosti zdrojů.*

**Specializace: MVS a DDS** (Jan Pokorný, Petr Žabička)

* Vývoj a kódování systému ZÍSKEJ pro doručování dokumentů (EDD a MVS)
* Integrace služby ZÍSKEJ s vyhledávačem projektu Knihovny.cz

*Služba ZÍSKEJ byla vyvinuta a je ve stadiu testování. Na straně portálu Knihovny.cz bylo vytvořeno API k napojení služby ZÍSKEJ, ale k napojení prozatím nedošlo.*

**Transformace infoportálu projektu Knihovny.cz** (Bohdana Stoklasová, Petr Žabička)

* Výběr obsahu stávajícího infoportálu pro další využití
* Převod vybraného obsahu do nového rozhraní/editačního systému
* Archivace zbývajícího obsahu infoportálu

*Obsah infoportálu projektu Knihovny.cz byl rozdělen do bloků a zhodnocen z hlediska významu, a především míry využití. „Živá“ část obsahu infoportálu je nyní dostupná přímo z portálu* [*Knihovny.cz*](http://Knihovny.cz) *v rubrice* [*Více o projektu Knihovny.cz*](https://www.knihovny.cz/Portal/Page/vice-o-projektu-knihovnycz) *.*

**Prezentace projektu CPK** (Martin Lhoták, Bohdana Stoklasová, Lenka Maixnerová, Petr Žabička, Jan Pokorný)

Prezentace projektu CPK na konferencích a seminářích, pro skupiny knihoven i jednotlivé knihovny.

*Projekt byl zastoupen řadou prezentací na všech významných konferencích a seminářích, v průběhu celého roku probíhaly i individuální prezentace v rámci vyžádaných skupinových a individuálních konzultací.*

**Jednání o přistoupení k projektu** (Martin Lhoták, Bohdana Stoklasová, Petr Žabička)

Jednání s vedením a technickými pracovníky knihoven o přistoupení k projektu – rovina organizační i technologická. Zapojení dalších knihoven do CPK bude vyžadovat řadu osobních jednání i dalších kontaktů.

*Jednání o přistoupení k projektu probíhala průběžně v rovině organizační (M. Lhoták a B. Stoklasová) i technologické (P. Žabička).*