ZÁPIS z jednání komise

Programu Veřejné informační služby knihoven (VISK) 8

dne 14. 2. 2020, MK

**Přítomni:** Matyáš Franciszek Bajger (MSVK Ostrava), Ondřej Černý (MěK Praha), Mgr. Michal Denár (MěK Česká Třebová), Tomáš Jandera (KNAV ČR), Mgr. Petra Miturová (MK), Ing. Jiří Pavlík (NTK), Ing. Petr Žabička (MZK Brno).

1. **Zahájení a volba předsednictva:**

Mgr. Miturová (tajemnice) zahájila jednání. Komise nebyla od r. 2020 doplňována o nové členy vzhledem k malému množství podaných projektů. Předsedou byl zvolen O. Černý, místopředsedou T. Jandera. Jednání dále vedl předseda komise.

**2. Hodnocení předchozího ročníku podprogramu VISK 8 a jiné:**

Na webových stránkách programu VISK budou zveřejněny výsledky dvou projektů, podaných v r. 2019 do části podprogramu VISK 8/B (<http://visk.nkp.cz/visk-8-b>).

Mgr. Miturová informovala, že od r. 2020 budou příjemcům zasílána rozhodnutí o poskytnutí dotace prostřednictvím datových schránek. Vzhledem k tomu již nebude vyžadováno zaslání potvrzené návratky (povinnost seznámit se s podmínkami rozhodnutí a překontrolovat údaje rozhodnutí trvá).

**3. Projednávání projektů:**

Předmětem jednání byly projekty podané v dotačním řízení v části VISK 8/B „Zpřístupnění informačních zdrojů prostřednictvím Centrálního portálu knihoven (CPK)“.

Základní pravidla přidělování finančních prostředků a způsob hlasování:

Členové komise vedli podrobnou rozpravu o každém předloženém projektu, s ohledem na splnění základních podmínek, stanovených v zadávací dokumentaci k podprogramu VISK8/B na rok 2020, přiměřenost rozpočtovaných nákladů a jejich zdůvodnění, kvalita projektu, jeho potřebnost a předpokládaný přínos pro ostatní knihovny a CPK.

**4. Zdůvodnění poskytnutí dotace ve výši 100% rozpočtovaných nákladů:**

***(podle příkazu ministra kultury č. 8/2019, kterým se vydává směrnice pro poskytování dotací na podporu veřejných kulturních služeb MK)***

- projekt č. 1 (KNAV): Projekt přispívá k rozvoji centralizovaného národního řešení pro zajištění moderních knihovnických služeb podle Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2017-2020 (opatření 1.1.2 Provozovat a rozvíjet CPK jako centrální systém pro zpřístupnění knihovních služeb a inf. zdrojů). V rámci projektu se nejedná primárně o podporu žadatele, ale o činnosti potřebné pro celou knihovní síť a její uživatele. V r. 2020 bude zajišťována činnost odborných skupin (zejm. Expertního týmu CPK), koordinace a řízení rozvoje CPK a služby podporující funkčnost a propagaci CPK.

- projekt č. 2 (NTK): Realizací projektu je plněno opatření 1.1.2 Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2017-2020 (konkr. úkol 1.1.2.4 Rozvíjet a integrovat meziknihovní výpůjční služby a dodávání dokumentů do knihoven), v návaznosti na implementaci Státní kulturní politiky na léta 2015-2020. Systém ZÍSKEJ je výchozí základnou pro fungování meziknihovních výpůjčních služeb a služeb dodávání dokumentů v rámci národního CPK. V r. 2020 je plánován vývoj software v jazyce Python k zajištění úprav systému, úpravy informačního portálu, podpůrné činnosti při nasazování EDD a optimalizaci MVS, zejm. školení pro zapojující se knihovny, propagace, metodika služby, komplexní podpora knihoven a koncových zákazníků využívajících služby ZÍSKEJ v CPK. NTK zajistí řešení projektu vl. zaměstnanci, poskytne zázemí pracovníkům projektu, rozvoj systému a technickou a administrativní infrastrukturu.

Oddělení literatury a knihoven MK udělení obou uvedených výjimek doporučuje.

**5. Doporučení komise a podmínky poskytnutí dotace:**

- projekt č. 2 (NTK): Rozpočet projektu je netransparentní; chybí rozklíčování činností a jejich kvantifikace (počet hodin). **Podmínky:** V termínu do 30. 4. 2020 je třeba poskytnout členům komise VISK 8 veškerou systémovou a školicí dokumentaci, výstupy z testování, zpětnou vazbu a její vypořádání (podle zprávy za r. 2019). Ve stejném termínu je třeba zřídit veřejně dostupný repozitář zdrojového kódu (např. na serveru Github), jehož součástí bude otevřený zdrojový kód systému ZÍSKEJ. V průběhu prací na projektu bude tento repozitář průběžně aktualizován tak, aby odpovídal reálnému stavu aplikace a reflektoval průběh programátorských prací, aby z něj byl patrný objem aktuálních prací v roce 2020. Rozhraní (API) pro komunikaci ZÍSKEJ s knihovními systémy by mělo být postaveno na některém ze standardů používaných pro toto rozhraní a musí být zdokumentováno (např. prostřednictvím swaggerhub.com). Služby poskytované přes API musí být zajištěny ve stejném rozsahu jako přes webové rozhraní systému ZÍSKEJ.

- projekt č. 3 (KKFB Zlín): **Podmínka:** Výsledky implementace musí být k dispozici pro všechny knihovny využívající Verbis zdarma např. formou upgradu v následujících verzích.

**6. Závěr - přidělení finančních prostředků:**

* Ve VISK 8/B byly přihlášeny a komisi předloženy k hodnocení celkem **3 projekty**. Souhrn jejich finančních požadavků činil **3 231 000 Kč**.
* Komise doporučila k finanční podpoře MK **3 projekty**. Celkem byla rozdělena částka **3 231 000 Kč** neinvestičních prostředků.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Č. proj.** | **Č.j.** | **Název** | **Požadavek** | **Dotace** | **Žadatel** |
| 1 | 82729/2019 | Centrální portál Knihovny.cz: etapa 2020 | 796 000 | 796 000 | Knihovna AV ČR, v.v.i. |
| 2 | 83026/2019 | Rozvoj a zajištění provozu systému ZÍSKEJ pro CPK | 2 160 000 | 2 160 000 | Národní technická knihovna |
| 3 | 83549/2019 | Rozšíření funkcí systému Verbis pro podporu zapojování knihoven do portálu Knihovny.cz | 275 000 | 275 000 | Krajská knihovna Fr. Bartoše ve Zlíně, p.o. |
|  |  | **CELKEM** | **3 231 000** | **3 231 000** |  |

Zapsala: Mgr. Petra Miturová,

 tajemnice

 14. 2. 2020

Schválil: Ondřej Černý,

 předseda komise