- Příloha č. 4

- Zhodnocení projektu

Stručné slovní zhodnocení realizovaného projektu (včetně rekapitulace případných změn projektu provedených a náležitě oznámených během roku).

- Zhodnocení projektu Centrální portál: etapa 2014

Všechny cíle projektu stanovené pro rok 2014:

- Pokračování činnosti pracovních skupin zaměřených na realizaci jednotlivých cílů projektu

- Návrh organizačního a finančního zajištění projektu s ohledem na dlouhodobou udržitelnost

- Příprava Projektového záměru verze 3

- Příprava zkrácené „beletrizované verze“ Projektového záměru verze 3

- Vyprecizování a zúžení požadavků na dodavatele

- Příprava věcného podkladu zadávací dokumentace pro výběrové řízení na dodavatele technologického zabezpečení CPK

- Finalizace zadávací dokumentace, případně vyhlášení výběrového řízení na dodavatele technologického zabezpečení CPK

- Provoz a rozvoj informačního portálu CPK

- Prezentace projektu CPK na konferencích a seminářích i pro skupiny knihoven či jednotlivé knihovny

(s výjimkou cíle 7) byly splněny.

Byla schválena žádost o změnu, která spočívala v novém rozvržení odměn členům pracovních skupin tak, aby odměny odpovídaly skutečné míře zapojení a přínosu pro projekt.

Vzhledem k tomu, že si někteří členové pracovních skupin odmítli převzít odměnu, přestože byla v projektu plánována a vzhledem k tomu, že nebylo potřeba vyčerpat původně plánovanou částku na sociální pojištění, zbyla v projektu částka 18 985,- Kč, která je vrácena v souladu s pokyny MK ČR.

Nad rámec cílů projektu byla připravena a zveřejněna 4. verze Projektového záměru v úplné i light verzi a byly připraveny a zveřejněny podklady pro RFP II.

Popis plnění jednotlivých dílčích cílů je uveden v následujícím textu. Plnění úkolů, jejichž výstupy jsou veřejně dostupné na infoportálu CPK www.knihovny.cz , je popsáno stručně, plnění úkolů, jejichž výstupy nejsou veřejně dostupné nebo jsou obsaženy v mnoha různých dokumentech, je naopak popsáno detailněji.

1. Pokračování činnosti pracovních skupin zaměřených na realizaci jednotlivých

cílů projektu

V roce 2014 pokračovala činnost všech čtyř pracovních skupin, které se soustředily na řešení jednotlivých dílčích cílů projektu:

Pracovní skupina pro centrální portál

Vedení: Bohdana Stoklasová

Dílčí cíle v kompetenci pracovní skupiny: 1. Zajistit koordinovaný přístup knihoven a jejich prostřednictvím uživatelů k informačním zdrojům nabízených systémem knihoven

6. Vytvořit podmínky k tomu, aby každá knihovna působila jako rozhraní pro vstup do celého systému knihoven a každý knihovník byl schopen poskytnout komplexní službu.

Všechny cíle v kompetenci pracovní skupiny stanovené v projektu pro rok 2014

- Příprava Projektového záměru verze 3

- Příprava zkrácené „beletrizované verze“ Projektového záměru verze 3

- Vyprecizování a zúžení požadavků na dodavatele

- Příprava věcného podkladu zadávací dokumentace pro výběrové řízení na dodavatele technologického zabezpečení CPK

byly (s využitím podkladů dalších pracovních skupin CPK) splněny. Podrobnosti jsou uvedeny u plnění jednotlivých úkolů (3-6) dále.

Pracovní skupina pro informační zdroje

Vedení: Iva Burešová

Dílčí cíl v kompetenci pracovní skupiny: 4. Zajistit koordinovaný přístup knihoven a jejich prostřednictvím uživatelů k informačním zdrojům nabízených systémem knihoven.

Skupina se v roce 2014 podílela na přípravě Projektového záměru verze 3, především pak rozšíření a aktualizaci tabulek A-F v Příloze č.3 Projektového záměru. Byl aktualizován seznam nejen lokálních (specifických zdrojů) zakládajících knihoven, ale také seznam licencovaných EIZ dostupných v jednotlivých knihovnách a zdrojů v současné době zahrnutých v JIB, které jsou požadovaným minimem pro knihovny zúčastněných v JIB a oborových branách. Současně byla vytvořena tabulka G -  Další zdroje – kandidáti na zapojení do CPK v pilotní fázi.

Pracovní skupina pro sdílení identit a online platby

Vedení: Petr Žabička

Dílčí cíle v kompetenci pracovní skupiny: 2. Vytvořit systém sdílení uživatelských identit (využití federativní autentizace); 3. Využít dostupné systémy on-line plateb pro poskytované knihovnické služby. Pracovní skupina se rovněž intenzivně věnuje problematice interoperability.

V roce 2014 skupina plnila tyto úkoly:

- Online platby fungující v MZK a přes VPK alespoň v několika pilotních knihovnách (za registraci a placení upomínek), nejprve v knihovnách se systémem Aleph, ale paralelně rozvinout API pro peněžní platby i u ostatních knihovních systémů.

  - Plnění: online platby fungují v NTK, MZK a postupně je rozjíždějí další knihovny. online platby přes VPK nebudou možné anonymně formou proxy (z právních důvodů) - knihovny si proto musejí hledat vlastního poskytovatele plateb. Online platby v dalších knihovních systémech - nejdále je MKP, NLK (DaWinci) naráží na legislativní překážky.

- Fungující mojeID v pilotních knihovnách (tj. předregistrace) + uznávání validovaného kontaktu mojeID alespoň v několika knihovnách (plná registrace online je navázána na možnost online zaplatit).

  - Plnění: ve skluzu v návaznosti na pomalý nástup online plateb.

- Koordinace při přípravě projektů pro oblast interoperability VISK8/B

  - Plnění: průběžně

- Formáty pro dávkové dodávání dat pro indexaci

  - Plnění: není specifikován povinný formát. Pro knihovní systémy pilotních knihoven je preferováno OAI-PMH, pro dávkové zpracování je preferován MARCXML nebo sekvenční formát Alephu.

Pracovní skupina pro MVS a DDS

Vedení: Karolína Košťálová

Dílčí cíle v kompetenci pracovní skupiny: 5. Optimalizovat systém meziknihovních výpůjčních služeb a dodávání dokumentů s důrazem na rychlost, pohotovost, spolehlivost a efektivní využití informačních zdrojů.

V roce 2014 skupina plnila tyto úkoly:

- Model fungování MVS v rámci CPK

  - Plnění: byly definovány základní teze fungování MVS v CPK. Po rozhodnutí PS, že by se ústředním bodem MVS měla stát VPK, bude nutné v roce 2015 zpřesnit model fungování MVS v CPK. Připravovaný model MVS by měl zohlednit i scénáře připravené společností DirectPeople.

- ISO ILL, centrální manažer ILL nebo jiné řešení – např. NCIP

  - Plnění: Centrální úlohu by v oblasti meziknihovních služeb (MS) měla hrát VPK. NTK jako správce VPK, zahájila kroky, jež by postupně měly vést k přeměně VPK na centrum meziknihovních služeb. To při propojení se Souborným katalogem ČR umožní knihovnám zadávat ve VPK požadavky nejen DDS, MRS, ale i na MVS a propojit poskytnuté služby s účtováním mezi knihovnami.  V NTK probíhá právní analýza dokumentů, na jejichž základě je aktuálně VPK provozována.

- Analýza open source ILL systému FulfILLment (http://www.fulfillment-ill.org)

  - Plnění: FullfILLment byl lokálně nainstalován v KNAV, do systému se však nepodařilo vložit záznamy v MARC. V současné době není k dispozici konektor pro Aleph, chybí dokumentace k systému.  Pracovní skupina preferuje rozvoj VPK a v aktuální situaci se již nebude věnovat zkoumání FulfILLmentu, byť by v určité situaci byl pro meziknihovní služby velmi zajímavým řešením.

- Výběr řešení pro další rozvoj DDS, ideálně sloučení existujících systémů do jednoho

  - Plnění: Struktura obou databází neumožňuje, aby SK ČR nahradil SK VPK. Do SK ČR byla proto u záznamů periodik s ISSN nově implementována funkce, která automaticky ověřuje dostupnost periodika ve VPK, v kladném případě je záznam v SK ČR doplněn o odkaz na VPK. Proběhla základní analýza funkcí VPK a eDDO, oba nástroje mají vzhledem k obdobnému sw základu pro službu DDS vyvinuty obdobné funkce. Aktuálně NK ČR zpracovává komplexní analýzu funkcí a činností zajišťovaných v NK ČR prostřednictvím eDDO a podrobnější definici pozitiv, negativ a nároků na NK ČR, které by souvisely se vstupem NK ČR do VPK. Po předběžném jednání s DILIA probíhá konkretizace způsobu, kterým by bylo možné uzavírat smlouvy distančně pomocí validovaného mojeID . Dále jsou připravovány návrhy nezbytných úprav smlouvy.

- Vyhodnocení očekávání knihoven i uživatelů v oblasti MS a DDS zjištěné v rámci obou průzkumů v roce 2013

  - Výsledky vyhodnocení obou průzkumů byly prezentovány na konferenci Knihovny současnosti 2014 http://www.sdruk.cz/data/xinha/sdruk/ks2014/Sbornik2014.pdf.

- Analýza subjektů poskytujících poštovní služby s ohledem na volbu komerčního partnera pro tuto oblast formou RFI

  - Do konce roku bude zpracována analýza vybraných poskytovatelů poštovních služeb, další kroky – např. příprava RFI se přesouvají jako úkol do roku 2015.

Pracovní skupina dále připravila základní podmínky, za nichž by zúčastněné knihovny byly ochotné zasílat knihy objednané v rámci MVS koncovému uživateli domů. Z průzkumu uživatelských očekávání vyšlo, že uživatelé by za podobnou službu byli ochotni platit poměrně nízké částky, které nejsou příliš reálné např. ve vztahu k ceníku České pošty. Problematickým je i označení této služby za „meziknihovní“ v intencích současné legislativy. Pracovní skupina proto doporučuje více zvážit, v jaké podobě by tato služba byla uživatelům nabízena a zda by skutečně měla být označována za MVS.

Pracovní skupina pro financování a organizací

Vedení: Martin Lhoták

V roce 2014 připravovala pracovní skupina Návrh organizačního a finančního zajištění projektu s ohledem na dlouhodobou udržitelnost. Plnění je uvedeno v následujícím textu.

2. Návrh organizačního a finančního zajištění projektu s ohledem na dlouhodobou udržitelnost

V roce 2014 byl připraven návrh smlouvy mezi jednotlivými zakládajícími knihovnami a mandátní smlouvy mezi knihovnami a SDRUK, který měl zajišťovat výběrové řízení na zajištění kompletní funkčnosti CPK formou služby externím dodavatelem. Na půdě Rady CPK probíhala diskuse o tom, zda se vybere cesta spolupráce s využitím SDRUK (preferovaná varianta mezi členy Rady), což vyžaduje složitější smluvní ujednání nebo zda vše zajistí jedna ze zúčastněných knihoven (NK ČR nebo MZK). Po prohlášení vedení SDRUK i MZK, že neaspirují na vedoucí roli v projektu, byla zvolena varianta s vedením projektu v NK ČR a postupně bylo vypracováno, projednáno se zástupci Rady a předloženo k posouzení Radě CPK několik variant smluv na tomto půdorysu včetně specifikace finančního podílu všech zakládajících knihoven. Rada CPK na svém zasedání v listopadu 2014 http://www.knihovny.cz/wp-content/uploads/2012/09/Jednání-Rady_CPK_Praha_20141105_verze-0.4_revMKP_publik.docx navrhla pro rok 2015 jiný model organizačního a finančního zajištění projektu, který spočívá v implementaci pilotního řešení CPK přímo v jedné z účastnících se knihoven. Této role se ujme Moravská zemská knihovna v Brně, která má zkušenosti s implementací regionálního portálu. Po vyhodnocení této cesty se koncem roku 2015 Rada CPK dohodne na postupu v dalším období a podle toho bude připravováno i smluvní zajištění.

3. Příprava Projektového záměru verze 3 a 4 (úplná verze)

Projektový záměr je základním dokumentem projektu CPK.

V roce 2014 byl připraven Projektový záměr verze 3 http://www.knihovny.cz/wp-content/uploads/2012/08/KNIHOVNY-CZ_Projektovy-zamer_verze-3_2014_04_28_s-pripominkami-Rady-CPK.docx , v němž byly zohledněny požadavky Rady CPK, poznatky získané v rámci RFP I http://www.knihovny.cz/rfp-2/ , průzkumů potřeb knihoven a jejich uživatelů  http://www.knihovny.cz/o-projektu/pruzkumy/ i praktické zkušenosti knihoven, které již implementovaly discovery systémy navázané na indexy a linkovací servery. V průběhu roku vznikla nad rámec plánů a úkolů definovaných v projektu potřeba oslovit potenciální dodavatele technologického řešení pro CPK formou RFP II http://www.knihovny.cz/rfp-ii/ Pro potřeby RFP II byl připraven Projektový záměr verze 4 http://www.knihovny.cz/wp-content/uploads/2012/08/KNIHOVNY-CZ_Projektovy-zamer_verze-4.0_2014_10_03_rev.docx .

4. Příprava zkrácené „beletrizované“ verze Projektového záměru verze 3 (a 4)

Na žádost Rady CPK vznikla kromě úplné verze Projektového záměru verze 3 také jeho zkrácená verze http://www.knihovny.cz/wp-content/uploads/2012/08/KNIHOVNY-CZ_Projektovy-zamer_verze-3_2014_03_30_mini_Rada-CPK_ML.docx Na základě připomínek Rady CPK a po doplnění uživatelských scénářů vznikla ještě verze 4 http://www.knihovny.cz/wp-content/uploads/2012/08/KNIHOVNY-CZ_Projektovy-zamer_verze-4_2014_10_03_light.docx

5. Vyprecizování a zúžení požadavků na dodavatele

Na svém zasedání v listopadu 2013 http://www.knihovny.cz/wp-content/uploads/2012/09/Zapis_vyjezdni_zasedani_Rady_CPK_KH_20130327_8_FINALE_REV.pdf požadovala Rada CPK vyprecizování a zúžení požadavků na dodavatele tak, aby byly pro potenciální dodavatele realizovatelné v rámci disponibilních finančních prostředků. Upravené požadavky byly dokončeny a předány v termínu. Požadavky jsou neveřejné.

6. Příprava věcného podkadu zadávací dokumentace pro výběrové řízení na dodavatele technologického zabezpečení CPK

Věcný podklad zadávací dokumentace pro výběrové řízení na dodavatele technologického zabezpečení CPK byl zpracován a předložen Radě CPK. Podklad je neveřejný, jeho část byla použita pro účely RFP II a byla zveřejněna http://www.knihovny.cz/wp-content/uploads/2014/09/Dodavatele_pozadavky_mini_20140923.docx

7. Finalizace zadávací dokumentace, případně vyhlášení výběrového řízení na dodavatele technologického zabezpečení CPK

Tento cíl nebyl vzhledem ke změně harmonogramu a způsobu pilotní implementace CPK splněn.

Rada CPK se na svém zasedání 5.11.2014 http://www.knihovny.cz/wp-content/uploads/2012/09/Jednání-Rady_CPK_Praha_20141105_verze-0.4_revMKP_publik.docx jednomyslně usnesla, že výběrové řízení na dodavatele technologického řešení CPK formou služby nebude v roce 2015 realizováno a navrhla pro rok 2015 otestování cesty vývoje vlastního řešení na bázi open source základu formou pilotního projektu v MZK.

8. Provoz a rozvoj informačního portálu

Informační portál www.knihovny.cz fungoval spolehlivě bez výpadků po celý rok 2014. Informace o CPK na něm byly průběžně aktualizovány.

9. Prezentace projektu CPK na konferencích a seminářích i pro skupiny knihoven či jednotlivé knihovny

Informace o průběhu prací na CPK byly v roce 2014 prezentovány na všech významných knihovnických konferencích a seminářích. Články i prezentace jsou vystaveny na infoportálu CPK http://www.knihovny.cz/o-projektu/prezentace .