- Příloha č. 4

- Zhodnocení projektu

Projekt si kladl za cíl připravit knihovny integrované do systému Medvik, které využívají knihovní systém DAWINCI (dodavatel SVOP s.r.o.), pro plnohodnotné připojení knihovny do plánovaného Centrálního portálu knihoven. Tento cíl byl konkrétně realizován v oblastech: implementace služby mojeID, implementace Shibboleth jako Identity Provider, implementace online platebního systému. Řešení projektu bylo zahájeno 1.9.2014.

Všechny tři uvedené oblasti vyžadují komunikaci zabezpečenou prostřednictvím protokolu HTTPS. NLK proto pro doménu medvik.cz zajistila serverový certifikát od sdružení CESNET. Následně byl získaný certifikát nainstalován na web server Medvik a bylo zprovozněno zabezpečené přihlašování uživatelů do portálu Medvik (http://www.medvik.cz/bmc/). Veškerá komunikace mezi prohlížečem klienta (registrovaný uživatel knihovny Medvik) a web serverem Medvik probíhá tedy po úspěšném přihlášení šifrovaně přes protokol HTTPS.

Implementace služby mojeID

NLK uzavřela s provozovatelem služby mojeID - sdružením CZ.NIC - následující smlouvy: Smlouva o užití služby mojeID pro přihlášení k systémům poskytovatele a Smlouva o spolupráci při validaci údajů pro účely služby mojeID. V NLK bylo provedeno jak interní školení pro obsluhu validačního místa (pracovníci referenčního centra, tzv. Íčko) tak oficiální školení validátorů pracovníkem CZ.NIC.

Pracovní stanice referenčního centra byla vybavena potřebnými technologiemi – elektronický podpis validátora a veřejný klíč validačního místa. Na webu NLK byla vytvořena informační stránka pro uživatele (http://www.nlk.cz/medvik/mojeid). Provoz validačního místa v NLK byl zahájen 15.12.2014 v pilotním režimu a od 5.1.2015 oficiálně pro širokou veřejnost, prozatím pouze pro fyzické osoby (https://www.mojeid.cz/page/1919/validace-uctu-mojeid/#04). Ke dni 12.1.2015 bylo v NLK validováno celkem 15 kontaktů mojeID.

Na straně dodavatele systému DAWINCI-Medvik byla upravena datová struktura záznamu čtenáře, aby bylo možno zapisovat prostřednictvím DW-API identifikátory uživatelů mojeID, přenášet údaje z mojeID API a provádět další operace požadované službou mojeID. Pro implementaci přihlašování a registraci uživatelů přes službu mojeID v portálu Medvik bylo po analýze zvoleno řešení odvozené od Java OpenID klient od Active 24 z oficiální dokumentace služby mojeID. Funkcionalita mojeID přihlašování a registrace v portálu Medvik je zatím v neveřejném testovacím provozu a bude zveřejněna během 1. čtvrtletí 2015.

Implementace Shibboleth jako Identity Provider

Na straně NLK byla zprovozněna služba Shibboleth Identity Provider (dále jen IdP) v prostředí Datového centra Medvik a následně byla úspěšně provedena registrace členství v České akademické federaci identit eduID.cz a eduGAIN (http://www.eduid.cz/cs/members).

Konfigurace IdP byla ve spolupráci s dodavatelem systému DAWINCI provedena tak, aby bylo možno poskytovat identity uživatelů ze všech knihoven Medvik. IdP Medvik tedy poskytuje příslušné atributy eduPersonScopedAffiliation a eduPersonEntitlement, které zajišťují jednoznačnou identitu a příslušnost uživatele k dané knihovně systému Medvik. Metadata IdP Medvik jsou dostupná zde: https://shibboleth.medvik.cz/idp/shibboleth.

Zprovoznění Shibboleth IdP pro vzdálený přístup k licencovaným elektronickým zdrojům nebylo předmětem projektu, nicméně bylo nastaveno a úspěšně vyzkoušeno přihlašování do EBSCOhost a ProQuest. Nastavování přístupu k dalším dostupným e-zdrojům podporujícím Shibboleth bude pokračovat v první polovině roku 2015 a bude následně umožněno uživatelům knihoven Medvik tento způsob vzdáleného přístupu využívat.

Implementace online plateb

Dodavatel připravil v systému DAWINCI potřebné datové struktury v účetním modulu a vytvořil konfigurovatelný generátor variabilního symbolu pro jednoznačnou identifikaci plateb, který je nezbytný pro komunikaci se systémy platebních bran. Přes veškerou snahu se však NLK dosud nepodařilo uzavřít smlouvu s žádným poskytovatelem systému platební brány. NLK jako organizační složka státu je vázána striktními účetními pravidly, která neumožňují, aby si poskytovatel platební brány z účtované platby (směřující na příjmový účet NLK) strhnul příslušné poplatky tak, jak je obvyklé. Vhodným řešením pro NLK je alternativní přístup k účtování poplatků za poskytování služeb platební bránou a to formou pravidelné fakturace vůči NLK. Poskytovatelé online plateb, zejména zahraniční, však na tento požadavek buď nereagují, nebo ho rovnou odmítají, s konkrétním poskytovatelem v ČR je toto alternativní řešení dosud v jednání, ve kterém bude NLK dále pokračovat.