**Souhrnná zpráva o plnění cílů projektu VISK 8/B za rok 2014**

Podprogram VISK 8B byl v roce 2014 realizován ve dvou kolech. Níže je přehled podpořených projektů, podrobnosti viz hodnocení jednotlivých projektů.

**1. kolo**

**Hlavní priority pro rok 2014 byly**

* příprava Centrálního portálu českých knihoven jako národního portálu v souladu s Koncepcí rozvoje knihoven v České republice na léta 2011 až 2015, včetně přípravy a testování potřebných standardů a komunikačních rozhraní, přípravy knihoven, knihovních systémů a dalších informačních zdrojů na zapojení se do CPK,
* nákup OAI-PMH provideru pro připojení těch ”cílových” institucí, jejichž informační zdroje by měly být (s přihlédnutím k výše uvedeným podmínkám) co nejdříve dostupné prostřednictvím CPK,
* nákup licencí nebo vývoj funkcionality umožňující zapojení knihovních systémů do CPK nebo podporující centrální funkce CPK (zejména NCIP, Shibboleth, online platby). Funkcionalita vyvinutá z prostředků projektu musí být bezplatně dostupná i dalším knihovnám, používajícím tentýž knihovní systém. (*Lze hradit pouze instalační poplatek. Daná funkcionalita by měla být zachována i ve vyšších verzích systému jako součást upgradu a dostupná bezplatně všem stávajícím i novým zákazníkům.)*
* provoz Jednotné informační brány a její integrace do CPK,
* koordinovaná tvorba oborových informačních bran– provoz existujících oborových informačních bran,
* nákup Z39.50 serveru pro připojení těch ”cílových” institucí, jejichž informační zdroje by měly být (s přihlédnutím k výše uvedeným podmínkám) co nejdříve dostupné prostřednictvím Jednotné informační brány a následně CPK a které Z39.50 server ještě nemají a nemají možnost ho získat během roku 2014 z jiných zdrojů,
* žadatelé o dotaci musí zaručit zpřístupnění svých zdrojů nebo služeb do konce roku 2014.

Projekty podpořené v roce 2014 lze rozdělit do pěti kategorií

1. *Provoz Jednotné informační brány a její integrace do CPK*
2. *Příprava Centrálního portálu českých knihoven (CPK)*
3. *Koordinovaná tvorba oborových informačních bran*
4. *Zpřístupnění zdrojů největších českých knihoven, souborných katalogů a dalších institucí prostřednictvím Jednotné informační brány (*[*http://www.jib.cz*](http://www.jib.cz/)*) a CPK (*[*http://www.knihovny.cz*](http://www.knihovny.cz)*)*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | |
|  | | | | | | |  |  |  | |
| **Č. proj.** | **Název** | | | **Požadavek** | **Dotace** | | | | | **Žadatel** | |
| 2 | Zajištění provozu a dílčí rozvoj obor. brány Umění a architektura (ART) - http://art.jib.cz | | | 514 000 | 484 000 | | | | | Uměleckoprůmyslové museum v Praze | |
| 3 | Zajištění provozu Oborové brány TECH a mobilní aplikace TECH pro iOS… | | | 68 000 | 63 000 | | | | | Národní technická knihovna | |
| 4 | Zabezpečení provozu a aktualizace oborové brány IREL | | | 364 000 | 245 000 | | | | | Ústav mezinárodních vztahů, v.v.i. | |
| 5 | Zajištění provozu JIB v celonárodním měřítku | | | 2 846 000 | 2 846 000 | | | | | Národní knihovna ČR | |
| 6 | Příprava zapojení knihoven do centrálního portálu | | | 790 000 | 444 000 | | | | | Moravská zemská knihovna v Brně | |
| 7 | Ideový návrh statické části Centrálního portálu českých knihoven Knihovny.cz | | | 237 000 | 150 000 | | | | | Městská knihovna v Praze | |
| 8 | Zajištění provozu a rozvoje obor. inf. bran pro obory knihovnictví a věd. informací a hudby | | | 418 000 | 418 000 | | | | | Národní knihovna ČR | |
| 9 | Centrální portál: etapa 2014 | | | 1 260 000 | 1 260 000 | | | | | Knihovna AV ČR, v.v.i. | |
|  |  | | |  |  | | | | |  | |

**2. Další rozvoj oborové brány Umění a architektura (ART)**

Z prostředků získaných z dotace byl zajištěn základní provoz, údržba a pravidelné aktualizace oborové brány ART.

**3. Zajištění provozu Oborové brány TECH, úpravy vyhled. prostředí a vytvoření mobilní aplikace**

Cíl projektu - Zajištění provozu Oborové brány TECH a mobilní aplikace TECH pro iOS, vytvoření mobilní aplikace pro OS Android - byl splněn.

**4. Zabezpečení provozu a aktualizace inf. brány pro obor mezinárodní vztahy (IREL)**

Z prostředků získaných z dotace byl zajištěn základní provoz, údržba a pravidelné aktualizace oborové brány IReL.

**5. Zajištění provozu JIB v celostátním měřítku**

V souladu s cílem byl zajištěn standardní provoz JIB, byla zabezpečena průběžná aktualizace nástrojů I zdrojů. Součástí činností byla I podpora CPK (konzultace a pod.)

**6. Příprava zapojení knihoven do celostátního portálu**

Bylo realizováno praktické ověření náročnosti zapojení specifických (krajských/oborových) lokálních zdrojů do lokálního indexu. Co se týče zapojení knihoven, vzhledem k tomu, že projekt byl v prvním kole VISK8b krácen, podala MZK do 2. kola VISK8b dodatečnou žádost (název projektu “Příprava zapojení knihoven do CPK – dodatečná žádost” aby mohl být realizován celý zamýšlený projekt.

**7. Ideový návrh statické části Centrálního portálu českých knihoven Knihovny.cz**

Byla provedena funkční analýza připravované statické informační části a další analytické práce pro CPK.

**8. Zajištění provozu a rozvoje OIB v celonár. měřítku pro obory knihovnictví a věd. informací a hudby**

Z prostředků získaných z dotace byl zajištěn základní provoz, údržba a pravidelné aktualizace oborové brány KIV (knihovnictví a informační věda) a MUS (hudba).

**9. CPK, etapa 2014**

**C**íle projektu stanovené pro rok 2014:

1. Pokračování činnosti pracovních skupin zaměřených na realizaci jednotlivých cílů projektu
2. Návrh organizačního a finančního zajištění projektu s ohledem na dlouhodobou udržitelnost
3. Příprava Projektového záměru verze 3
4. Příprava zkrácené „beletrizované verze“ Projektového záměru verze 3
5. Vyprecizování a zúžení požadavků na dodavatele
6. Příprava věcného podkladu zadávací dokumentace pro výběrové řízení na dodavatele technologického zabezpečení CPK
7. Finalizace zadávací dokumentace, případně vyhlášení výběrového řízení na dodavatele technologického zabezpečení CPK
8. Provoz a rozvoj informačního portálu CPK
9. Prezentace projektu CPK na konferencích a seminářích i pro skupiny knihoven či jednotlivé knihovny

byly splněny s výjimkou bodu 7. Zde došlo na základě projednání s ÚKR k novému zadání, realizovanému v roce 2015.

V rámci 2. kola byly podpořeny projekty spadající do kategorie II, *Příprava Centrálního portálu českých knihoven (CPK)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Č. proj.** | **Název** | **Požadavek** | **Dotace** | **Žadatel** |
| 1 | Centrální portál: etapa 2014, část 2 | 102 000 | 102 000 | Knihovna AV ČR, v.v.i. |
| 2 | Zavedení služeb moje ID a Shibboleth do systému Aleph Knihovny AV ČR, v.v.i. | 145 000 | 145 000 | Knihovna AV ČR, v.v.i. |
| 3 | Ptejte se knihovny - rozvoj služby a příprava na propojení s CPK | 150 000 | 150 000 | Národní knihovna ČR |
| 4 | Vytvoření nástrojů pro propojení KS DAWINCI s CPK - 2. fáze - impl. mojeID, Shibboleth… | 142 000 | 142 000 | ČR - Národní lékařská knihovna |
| 5 | Komunikační předpoklady pro zapojení do CPK | 71 000 | 71 000 | Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem |
| 6 | Rozšíření KS Aleph o možnost připojení externího platebního systému; příprava na CPK | 34 000 | 34 000 | Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, p.o. |
| 7 | Příprava zapojení knihoven do CPK - dodatečná žádost | 346 000 | 346 000 | Moravská zemská knihovna v Brně |
| 8 | Rozšíření KS ALEPH o podporu online plateb pro potřeby integrace s CPK | 28 000 | 28 000 | Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové |
| 9 | Městská knihovna Kutná Hora - nákup serveru NCIP systému Clavius | 47 000 | 47 000 | Městská knihovna Kutná Hora |
| 10 | Rozšíření KS ALEPH o podporu online plateb pro potřeby integrace s CPK | 27 000 | 27 000 | Vědecká knihovna v Olomouci |
| 11 | Zapojení do CPK - protokol NCIP 2.02 v KS Advanced Rapid Library | 720 000 | 719 000 | Krajská vědecká knihovna v Liberci, p.o. |

Jednalo se o projekty řešící technickou podporu Centrálního portálu jako takového i podporu integrace ze strany jednotlivých knihovních systémů. Projekt Vědecké knihovny v Olomouci „Rozšíření knihovního systému ALEPH“ o podporu online plateb pro potřeby integrace s Centrálním portálem knihoven“, který obdržel dotaci 27 000 Kč, nebyl z finančních důvodů a důvodu nepřijatelné nabídky banky na akceptaci platebních karet v prostředí internetu realizován.

Cíle dalších projektů byly splněny, viz podrobné zprávy.

Sumarizace: E. Lichtenbergová