- Příloha č. 4

- Zhodnocení projektu

Stručné slovní zhodnocení realizovaného projektu (včetně rekapitulace případných změn projektu provedených a náležitě oznámených během roku).

Název projektu (dle žádosti): Implementace otevřeného knihovního systému Koha:

řešení napojení na Centrální portál knihoven

# Popis projektu

- Cíle projektu

Hlavní cíle

- zajištění implementace protokolu NCIP vytvořením konektoru pro Xcncip2toolkit, který je základním předpokladem, pro budoucí zapojení knihoven, používajících systém Koha do plánovaného projektu Centrálního portálu knihoven (CPK)

- zapojení knihovny do pilotního projektu CPK s cílem komunikovat představy středních 
a menších knihoven na budoucí funkcionality a služby připravovaného portálu

- koordinace všech knihoven spolupracujících na implementaci IKS Koha v oblastech standardů a harmonizace knihovnických procesů v návaznosti na požadavky CPK

Vedlejší cíle související se samotnou implementací systému Koha:

- přechod knihovny z bibliografického formátu UNIMARC na MARC21

- příprava na změnu katalogizačních pravidel z AACR2 na RDA

- snižování finančních nároků na provoz a údržbu knihovnického systému v budoucím období

- snižování nároků na finance z dotačních programů díky modelu, kdy se čerpá dotace pouze 1x a výsledky mohou využít další knihovny zdarma

- zpřístupnění otevřeného knihovního systému využitelného všem knihovnám, které o to projeví zájem

- Úspěšně provedené a dokončené výstupy

- vytvoření konektoru pro Xcncip2toolkit (viz navržený postup realizace))

- naprogramování a otestování rozšíření SVC API systému Koha, které bylo nutné pro zajištění všech požadovaných funkcí NCIP

- praktické otestování komunikace mezi Koha a CPK

- vytvoření šablony pro OAI set, který je v souladu s požadavky CPK

- napojení produkčního systému na beta.knihovny.cz

- zapojení Městské knihovny Česká Třebová do eduID (Indetity provider)

- implementace federativního přihlašování do systému Koha

- prezentace systému Koha na oborové konferenci Knihovny současnosti 2015 v Olomouci

- prezentace systému Koha na konferenci Regionální funkce 2015 Pardubice

- články o Koha: Čtenář (5/2015), ITlib

- celodenní workshop o praktickém používání systému v NTK

- Městská knihovna Ústí nad Orlicí se zapojí do projektu CPK pravděpodobně v roce 2016

- Zveřejnění zdrojového kódu a dokumentace

NCIP konektor Koha Xcncip2toolkit je díky našemu projektu k dispozici všem zájemcům v oficiálním repozitáři Github eXtensibleCatalog, na adrese:

https://github.com/eXtensibleCatalog/xcncip2toolkit/tree/master/connectors/koha

Popis a odkaz na dokumentaci je k dispozici na webu české Koha komunity, na adrese:

http://bit.ly/ncip-koha

Soubory, které rozšiřují API systému Koha o několik potřebných funkcionalit, které NCIP vyžaduje jsou součástí našeho repozitáře KohaCZ na Github. Ten je na adrese:

https://github.com/open-source-knihovna/KohaCZ/tree/master/C4/NCIP

Pracujeme na tom, aby se tyto změny staly součástí oficiální distribuce systému Koha. Úprava je těsně před schválením (viz http://bugs.koha-community.org/bugzilla3/show_bug.cgi?id=13930).

- Zhodnocení výsledků projektu

Díky projektu se systém Koha stal jedním z knihovních systémů, který splňuje všechny technické požadavky na připojení k CPK. Díky tomu, že se pro Koha rozhodují další knihovny, otevírá se jim díky hotovému řešení poměrně snadná cesta k přistoupení k projektu Centrálního portálu. Jedinou nutnou investicí bude čas potřebný k instalaci a nastavení systému. Podle několika provedených zkušebních instalací předpokládáme, že čas nutný k instalaci a nastavení by neměl přesáhnout 4 člověko-hodiny. V případě použití námi připraveného Docker kontejneru se čas instalace výrazně zkrátí.

Vedlejším, ale velmi cenným výsledkem je, že se nám při práci na projektu podařilo zdokonalit systém vzájemné komunikace v rámci vývojového týmu.  Velmi poučné pro nás bylo také plánování celého procesu od zadání, přes návrh řešení až po závěrečné testování. Tyto zkušenosti využíváme i při dalším vývoji, který probíhá v rámci české Koha komunity.

Při vývoji konektoru jsme také ověřili možnosti vývoje pro otevřený systém a více pochopili jeho specifika. Kladně lze hodnotit především:

- veřejně dostupná dokumentace výrazně zrychluje vývoj

- dodržování standardů ze strany knihovního systému přispělo ke hladké implementaci konektoru, protože jsme se nesetkali s neočekávaným chováním, jak ze strany systému samotného, tak ve výstupních datech

- díky těsnému propojení projektového vývojového týmu a vývojového týmu CPK bylo možné řešit jejich požadavky pružně a rychle je zapracovat

- řešení umožňuje zapracovat případné budoucí rozšířené požadavky CPK na rozsah a formát poskytovaných informací

- ověřili jsme funkčnost federativního přihlašování uživatelskými údaji z Koha do rozhraní CPK skrze EduID