**Souhrnná zpráva o plnění cílů projektu VISK 8/B za rok 2017**

**Hlavní priority pro rok 2017 byly:**

* zajištění provozu a rozvoje Centrálního portálu českých knihoven jako národního portálu v souladu s Koncepcí rozvoje knihoven v České republice na léta 2011 až 2015 a připravovanou navazující koncepcí, včetně přípravy a testování potřebných standardů a komunikačních rozhraní, přípravy knihoven, knihovních systémů a dalších informačních zdrojů na zapojení se do CPK,
* zprovoznění OAI-PMH provideru a Z39.50 serveru pro připojení těch ”cílových” institucí, jejichž informační zdroje by měly být (s přihlédnutím k výše uvedeným podmínkám) co nejdříve dostupné prostřednictvím CPK,
* vývoj nebo implementace funkcionality umožňující zapojení knihovních systémů do CPK nebo podporující centrální funkce CPK (zejména NCIP, Shibboleth, online platby). Funkcionalita vyvinutá z prostředků projektu musí být bezplatně dostupná i dalším knihovnám, používajícím tentýž knihovní systém. *(Takovým knihovnám lze účtovat pouze instalační poplatek. Daná funkcionalita by měla být zachována i ve vyšších verzích systému jako součást upgradu a dostupná bezplatně všem stávajícím i novým zákazníkům.)*
* provoz Jednotné informační brány a její integrace do CPK,
* koordinovaný provoz existujících oborových informačních bran,
* žadatelé o dotaci musí zaručit zpřístupnění svých zdrojů nebo služeb do konce roku 2017.

*S ohledem na hlavní priority se Linie B člení na tyto čtyři části:*

1. *Provoz Jednotné informační brány a její integrace do CPK*
2. *Provoz a rozvoj Centrálního portálu českých knihoven (CPK)*
3. *Koordinovaný provoz oborových informačních bran*
4. *Zpřístupnění zdrojů největších českých knihoven, souborných katalogů a dalších institucí prostřednictvím Jednotné informační brány (*[*http://www.jib.cz*](http://www.jib.cz/)*) a CPK (*[*http://www.knihovny.cz*](http://www.knihovny.cz)*)*

Přehled podpořených projektů:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Č. proj.** | **Název** | **Požadavek celkem** | **Dotace** | **Žadatel** |
| 2 | III. Zajištění provozu a rozvoje obor. inf. bran pro obory knihovnictví a věd. informací a hudby | 260 000 | 235 000 | Národní knihovna ČR |
| 3 | III. Oborová brána IReL - zabezpečení provozu a aktualizace | 158 000 | 144 000 | Ústav mezinárodních vztahů, v.v.i. |
| 4 | III. Provoz a rozvoj obor. brány Umění a architektura (ART) | 191 000 | 151 000 | Západočeské muzeum v Plzni |
| 5 | I. Zajištění provozu JIB v celonárodním měřítku a její integrace do CPK | 2 862 000 | 2 862 000 | Národní knihovna ČR |
| 6 | II. Vývoj systému pro dodávání dokumentů pro zajištění EDD a MVS služeb CPK: Fáze II | 2 512 000 | 2 205 000 | Národní technická knihovna |
| 7 | III. Zajištění provozu Oborové brány TECH a její propojení s CPK | 86 000 | 86 000 | Národní technická knihovna |
| 8 | II. Centrální portál Knihovny.cz: etapa 2017 | 686 000 | 686 000 | Knihovna AV ČR, v.v.i. |
| 9 | II. Zajištění provozu a vývoje CPK (Knihovny.cz) | 4 947 000 | 4 403 000 | Moravská zemská knihovna v Brně |
| 10 | II. Implementace online platební brány do VuFind a přenos informací o platbách do Koha | 21 000 | 21 000 | Městská knihovna Česká Třebová |
|  | **CELKEM** | **14 440 000** | **13 452 000** |  |

**Podrobné informace o realizaci jednotlivých projektů včetně statistik jsou uvedeny v přiložených zprávách, uspořádáných podle čísla projektu.**

**Stručná sumarizace podle částí. V souladu s hlavními prioritami byly realizovány úkoly těchto částech:**

**I. Provoz Jednotné informační brány a její integrace do CPK**

Probíhaly standardní činnosti – správa a aktualizace MetaLib, SFX, připojování nových zdrojů. V roce 2017 se projevil další pokles zájmu o konverze UNIMARC-MARC 21 v souvislosti s vývojem katalogizační politiky v ČR. Další vývoj je slaďován s vývojem CPK.

**II. Provoz a rozvoj Centrálního portálu českých knihoven (CPK)**

Vedle průběžných činností (koordinace a management projektu, propagace a školení…), testování a optimalizace Knihovny.cz (zapojení indexu zahraničních zdrojů EDS, služby Získej, lokálních zdrojů, zapojování nových knihoven …) došlo k rozhodnutí o transformace JIB do Knihovny.cz a příprava podkladů pro výběr centrálního indexu, což se projeví v prioritách dalších roku.

Proběhla analýza a zahájení úprav v souvislosti s GDPR.

Pro potřeby zapojení do portálu (a obecněji pro umožnění elektronických plateb knihoven nejen s tímto systémem) byl vytvořen zásuvný modul Koha, s implementací portálu GoPay.

**III. Koordinovaný provoz oborových informačních bran**

Podařilo sezabezpečitstandardní provoz informačních bran IREL, KIV, MUS a TECH. Byla zajištěna průběžná aktualizace zpřístupňovaných zdrojů a služeb. Podařilo se také připojit další prohledatelné a odkazové zdroje. U brány ART byla podpora využita na zajištění OAI provideru pro nově zapojené knihovny a podporu knihovnických činností.

IV. *Zpřístupnění zdrojů největších českých knihoven, souborných katalogů a dalších institucí prostřednictvím Jednotné informační brány (*[*http://www.jib.cz*](http://www.jib.cz/)*) a CPK (*[*http://www.knihovny.cz*](http://www.knihovny.cz)*) - některé projekty zahrnují i aspekty této části, nicméně byly zařazeny do výše uvedených částí II a III.*

Sumarizace: Lichtenbergová, 1. 2. 2018