- Příloha č. 4

- Zhodnocení projektu

- Stručná charakteristika cíle projektu

Cílem projektu je usnadnění zapojování knihoven s knihovním systémem Verbis do portálu Knihovny.cz a zvýšení uživatelského komfortu při používání portálu pro čtenáře zapojených knihoven. Přeneseným cílem je zvýšení motivace knihoven s knihovním systémem Verbis pro zapojení se do portálu Knihovny.cz, a tím rozšíření počtu účastníků tohoto projektu celorepublikového významu a zesílení jeho potenciálu pro usnadnění přístupu široké veřejnosti k informacím o knihovních fondech českých knihoven.

Specifickými cíli projektu jsou zobrazování historie výpůjček na portále Knihovny.cz čtenářům knihoven se systémem Verbis, snadný způsob využití vlastních IdP knihoven se systémem Verbis pro přihlašování ke čtenářskému účtu na portále Knihovny.cz a úprava zobrazování údajů o cyklech z pole 787 v záznamech knihovních dokumentů.

- Realizovaný postup řešení, případné změny

Postup řešení zahrnul objednávku softwarových úprav řešících jednotlivé projektové okruhy u firmy KP-SYS spol. s.r.o., která je dodavatelem knihovního systému Verbis/Portaro.  Veškeré modifikace systému Verbis/Portaro provádí výhradně jeho dodavatel, firma KP-SYS, spol. s.r.o., neboť systém není otevřený pro úpravy třetím stranám.

Projekt dále zahrnul spolupráci systémového knihovníka Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně a analytika projektu z téže instituce na vývoji a testování vyvíjených softwarových úprav v prostředí knihovního systému Verbis/Portaro 2.0 instalovaného v Krajské knihovně Františka Bartoše ve Zlíně. Veškeré výsledky projektu jsou k dispozici pro všechny knihovny využívající Verbis zdarma.

Postup řešení cílů projektů zahrnoval následující tři okruhy:

Podpora posílání historie výpůjček čtenáře pomocí protokolu NCIP

Byla provedena vývojová úprava systému Verbis, po které NCIP responder rozpozná, kdy požadavek LookupUser z portálu Knihovny.cz obsahuje dotaz na historii výpůjček a následně zahrne tuto historii do odpovědi na požadavek. Seznam položek v historii výpůjček je řešen výčtem identifikátorů knihovních jednotek doprovázených titulem dokumentu a datem vrácení výpůjčky, je podporováno stránkování seznamu.

Podpora přihlašování ke čtenářskému účtu na portál Knihovny.cz prostřednictvím IdP členské instituce eduID.cz

Byla provedena vývojová úprava systému Verbis, jejímž výsledkem je stav, kdy knihovní systém podporuje komunikaci s IdP bránou instituce a umožňuje uživatelům přihlásit se jejím prostřednictvím ke čtenářskému účtu na portálu Knihovny.cz. Knihovní systém dodává identifikátor uživatele používaný při NCIP komunikaci jako UserIdentifierValue institucionálnímu správci identit, aby jej bylo možné přiřadit ke správné identitě. Při přihlašování uživatele na portál Knihovny.cz pak IdP brána uvolní atribut UserLibraryId obsahující identifikátor dodaný knihovním systémem.

Zvýraznění údajů o volně navazujících cyklech z MARC 21 pole 787

Byly provedeny vývojové úpravy systému Verbis, které vedly ke zvýraznění údajů o cyklech, uložených v poli 787 formátu MARC a jejich zobrazování na viditelných místech. Údaje o příslušnosti dokumentu k určitému cyklu a o jeho pořadí v cyklu se nyní ve webovém katalogu systému Verbis/Portaro zobrazují v úvodních částech záznamu v bezprostřední blízkosti autorských údajů jak v detailním záznamu dokumentu, tak v přehledu vyhledaných dokumentů zobrazených na uživatelský dotaz. U každého dokumentu příslušného do určité série, který má vyplněno pole 787 standardizovaným způsobem dle metodiky Národní knihovny ČR, se také zobrazí záložka s přehledem všech dílů dané série, která čtenáři nabízí jednoduchý přechod na zobrazení záznamů navazujících dílů série.

- Dosažené výsledky, charakteristika výstupů, přínos řešení

Podpora posílání historie výpůjček čtenáře pomocí protokolu NCIP

Čtenáři knihoven se systémem Verbis si po přihlášení do portálu Knihovny.cz zobrazí historii svých výpůjček ve stejném rozsahu jako ve své domovské knihovně.

Podpora přihlašování ke čtenářskému účtu na portál Knihovny.cz prostřednictvím IdP členské instituce eduID.cz

Knihovny se systémem Verbis mají nyní k dispozici snadný způsob využití vlastních IdP pro přihlašování ke čtenářskému účtu a odstranila se tak bariéra, která jim dříve komplikovala zapojování do portálu Knihovny.cz.

Zvýraznění údajů o volně navazujících cyklech z MARC 21 pole 787

Nový způsob zobrazování údajů o cyklech je přínosný jak pro uživatele, tak pro knihovníky. Uživatelům zvyšuje komfort práce s knihovním katalogem a zvyšuje informační kvalitu záznamu. Knihovníci jsou motivováni používat pro zápis informací o cyklech správné pole 787 dle metodiky Národní knihovny a nevolí pro zápis těchto údajů jiná, náhradní a nestandardní řešení, například pole 245. Záznamy se správně zapsanými údaji je pak možné na portálu Knihovny.cz zdeduplikovat a nevznikají zbytečné duplicitní záznamy. Implementací této úpravy tedy přeneseně došlo ke zvýšení kvality metadat záznamů a usnadnila se tak jejich dohledatelnost pro uživatele portálu Knihovny.cz.

Implementované vývojové úpravy systému Verbis přispěly významným způsobem k úpravě systému ve smyslu podpory zapojování knihoven se systémem Verbis do portálu Knihovny.cz a ke zvýšení uživatelského komfortu při používání portálu pro čtenáře zapojené knihovny.

Výsledky implementace jsou k dispozici pro všechny knihovny využívající Verbis zdarma, formou upgradu v následujících verzích.