- Jednotná informační brána

- Zhodnocení projektu

- 8b Zajištění provozu a rozvoje Jednotné informační brány v celonárodním  měřítku

Stručné slovní zhodnocení realizovaného projektu (včetně rekapitulace případných změn projektu provedených a náležitě oznámených během roku).

ZPRÁVA O ČINNOSTI JIB ZA ROK 2013

Činnosti správy a rozvoje JIB představují tyto oblasti:

METALIB

- Administrace a údržba systému MetaLib

V průběhu roku jsme nainstalovali 7 service fixů opravujících a rozšiřujících funkce MetaLib. Současná (a poslední uvolněná) verze aplikace je 4.5.5 (s celkovým počtem oprav - 818), instalovaná  9.1.2014. Během roku 2013 byla v provozu verze 4.5.4. MetaLib po celý rok pracoval bez větších výpadků a jeho provoz lze označit za velice stabilní. Minimální množstí krátkodobých výpadků bylo neprodleně řešeno.

- Správa stávajících informačních zdrojů a připojování nových zdrojů

V roce 2013 jsme zapojili tyto nové prohledatelné zdroje:

- Virtuální polytechnická knihovna - Souborný katalog

- Česká digitální matematická knihovna

- Sudoc

- eBooks on Demand (EOD) katalog

- Project MUSE Standard Collection

- ABSEES (American Bibliography of Slavic and East European Studies)

- Environment Complete

- SocINDEX with FullText

Celkový počet aktivních zdrojů v JIB, který spravujeme v lokální znalostní bázi, je 325.

Mnoho desítek informačních zdrojů bylo nutno aktualizovat, zejména vzhledem ke změnám vyhledávacích parametrů (adresy serverů, porty, názvy databází atp.). Některé úpravy bylo možné provést díky aktualizaci centrální znalostní báze, jiné bylo nutné zjistit přímo u poskytovatelů zdrojů a aplikovat v systému. Zároveň jsme v mnoha desítkách případů opakovaně upozorňovali provozovatele Z39.50 serverů (převážně české knihovny) na dočasnou nedostupnost či problémy s vyhledáváním v jejich databázích. Omezené množství zdrojů bylo deaktivováno vzhledem k ukončení jejich provozu nebo slučování s jinými zdroji.

- Správa a rozvoj Z39.50 rozhraní JIB pro přebírání záznamů

Začátkem roku 2013 byl na Z39.50 server JIB zaslán "jubilejní" pětimiliontý dotaz (s celkovými 5,413.120 dotazy ke konci prosince 2013). Začátkem února 2014 by měl být položen 5,555.555. dotaz, o čemž budeme informovat v Informačním zpravodaji JIB (viz bod 4).

V roce 2013 jsme řešili značný počet uživatelských dotazů a změn v uživatelských profilech.

Vzrostl počet připojených knihoven i počet spravovaných profilů (databází Z39.50 serveru). Služba přebírání záznamů vzhledem ke svému rozsahu a využití tak patří ke klíčovým službám JIB.

Počet Z39.50 dotazů služby přebírání záznamů za rok 2013: 748 748 (drobný pokles o cca 2 % proti roku 2012)

Počet registrovaných knihoven služby přebírání záznamů: 161

Počet Z39.50 profilů (jednotlivých databází Z39.50): 383

Počet „on the fly“ zkonvertovaných záznamů z MARC 21 do UNIMARC konvertorem MarcMan server: 471 293

Počet „on the fly“ zkonvertovaných záznamů z UNIMARC do MARC 21 konvertorem MarcMan Server: 36 163

| Statistiky Z39.50 dotazů celkem | Suma |
| --- | --- |
| Z39.50 dotazy | 748748 |
| Počet pracovních dnů | 252 |
| Průměrný počet na prac. den | 2971 |
| ISBN dotazy | 327877 |
| ISSN dotazy | 78033 |
| Jiné dotazy | 342838 |
| Nalezené záznamy - 0 | 269059 |
| Nalezené záznamy - právě 1 | 284383 |
| Nalezené záznamy - 1 a více | 479689 |

Počty dotazů služby přebírání záznamů (Z39.50 dotazy za celý rok 2013)

- Tvorba Informačního zpravodaje JIB, školení a prezentace JIB

V únoru 2013 bylo vydáno nové číslo Informačního zpravodaje JIB, které reflektovalo novinky z podzimu 2012, zejména spuštění alternativního rozhraní JIB+ a zároveň všechny statistiky z roku 2012, včetně přehledu nově zapojených zdrojů a další aktuální informace. Další číslo Informačního zpravodaje JIB vyjde na přelomu ledna a února 2014, opět bude odrážet novinky z roku 2013 a propagovat služby JIB, včetně JIB+ a přebírání záznamů (včetně informace o 5,555.555. dotazu v celkové historii služby). Informační zpravodaj odebírá 2316 uživatelů JIB (k 31. 12. 2013 - v roce 2013 se zaregistrovalo pro odběr 168 nových uživatelů, ale přibližně 400 uživatelů bylo automaticky mailserverem vymazáno (neaktivní nebo zaplněné mailové schránky, odmítnutí mailu atp.).

Jako další platformu pro sdílení novinek JIB jsme vytvořili Facebookový profil JIB.

- Správa a údržba portálového řešení Infoportálu

Infoportál JIB jsme provozovali na CMS Plone verze 3 a Zope 2. Portál je dostupný na adrese http://info.jib.cz. Podle potřeb jsme rozvíjeli obsah portálu a upravovali jeho rozhraní podle požadavků realizačního týmu JIB. Provoz infoportálu byl po celý rok 2013 bez jakýchkoli výpadků.

- Správa rozhraní JIB+ (MetaLib+)

V roce 2013 jsme s dodavatelem Ex Libris řešili úpravy vyhledávacího rozhraní na základě připomínek od uživatelů JIB. Další úpravy plánujeme i v roce 2014.

- Statistické údaje

Počet dotazů WWW rozhraní JIB za celý rok 2013: 3 508 640

Počet webových návštěv domény www.jib.cz za rok 2013 podle Google Analytics: 236 324

Průměrná doba relace setrvání na www.jib.cz v roce 2013 podle Google Analytics: 6 minut 33 sekund

Počet aktivních informačních zdrojů zapojených v JIB: 325

Počet aktivních informačních zdrojů zapojených v OB KIV: 43

Počet aktivních informačních zdrojů zapojených v OB MUS: 67

¨

Mezi standardní činnosti patří rozvoj Info portálu JIB (aktualizace textů, nápověd atd.), aktualizace databáze JIB (databáze zapojených zdrojů) či propagace JIB prostřednictvím Zpravodaje JIB.

## SFX

Administrace a údržba SFX

V průběhu celého roku byly aplikovány pravidelné aktualizace znalostní báze a programových modulů SFX. V SFX 4 jsou k dispozici týdenní aktualizace znalostní báze i programových modulů. Díky tomu SFX rychleji reaguje na změny v porfoliích předplácených databází a na změny v syntaxi odkazů v rámci webových rozhranní databází.

Správa stávajících informačních zdrojů, optimalizace linkování

Portofolia byla doplněna a aktualizována podle podkladů z Národní knihovny a Univerzity Karlovy v Praze. V seznamech e-časopisů je v SFX JIB ke konci roku 2013 zpřístupňováno 55 950 titulů. Z toho 36 824 titulů je typu Open Access.

Obohacená portofolia se objevují jak v seznamech e-časopisů SFX JIB, tak v rámci katalogů knihoven. Pro knihovnu Ústavu mezinárodních studií, Jihočeskou Univerzitu, Krajskou knihovnu Karlovy Vary, Krajskou knihovnu Liberec, Moravsko-slezskou vědeckou knihovnu, Moravskou zemskou knihovnu, Národní knihovnu České republiky, Ostravskou Univerzitu, Krajskou vědeckou knihovnu v Hradci Králové, Krajskou vědeckou knihovnu v Plzni, Technickou univerzitu v Liberci, Univerzitu Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Univerzitu Karlovu v Praze, Ústav zemědělských a potravinářských informací, Krajskou vědeckou knihovnu v Olomouci a Vysokou školu ekonomickou se po aktualizaci znalostní báze SFX připravují MARCIt! exporty záznamů e-časopisů, které jsou v knihovnách následně automaticky importovány do katalogů. Knihovny svým čtenářům díky službě MARCIt! SFX JIB nabízí v katalozích záznamy elektronických časopisů v rozsahu CONSER definovaném Library Of Congress.

V seznamech e-knih je v SFX JIB ke konci roku 2013 zpřístupňováno 88 089 titulů. Z toho 16 144 titulů je typu Open Access nebo Public Domain. Seznam e-knih JIB Open Access a Public Domain titulů patří mezi významné služby, které 6 000 knihovnám v síti knihoven České republiky pomáhají se zaváděním nových knihovních služeb k elektronickým knihám.

Funkční update SFX v4 přinesl mobilní rozhranní seznamů e-časopisů a e-knih, vylepšené rozhranní pro správu, Lite KB Manager. K popisům zdrojů byly doplněny přehledy knihoven registrovaných v JIB, které si daný zdroj předplací a mají jej v JIB aktivovaný. V seznamech e-časopisů, v seznamech e-knih i při linkování v SFX menu nyní čtenáři přehledně vidí, za kterou z knihoven mohou cílovou službu využívat. Tedy například díky které knihovně mohou získat požadovaný plný text článku nebo e-knihy.

Služba bX Hot Articles byla v Informačním portálu JIB implementována na první úroveň menu, kde ji čtenáři mají příhodněji k dispozici. Služba je také odkazována na hlavní straně Discovery verze JIB – plus.jib.cz.

Podle příkladu z Univerzity Karlovy v Praze byly na Info portál JIB doplněny statistiky využití SFX JIB. Statistiky ukázaly mnohé zajímavé a užitečné informace, jak čtenáři služby SFX JIB využívají. Ukázalo se například, že mezi nejvyužívanější plné texty požadované čtenáři patří volně přístupné Open Access a Public Domain tituly. Potvrdila se nám správnost důrazu a úsilí, který věnujeme také zpřístupňování Open Access a Public Domain titulů v JIB souběžně se zpřístupňování titulů licencovaných. V říjnu 2013 jsme se připojili ke stále populárnější akci Open Access week. Dále se ukázalo, jak se zůročuje práce na popisu elektronických zdrojů v knihovních katalozích a využití služby MARCIt! JIB - katalogy knihovních systemů Aleph jsou mezi čtenáři vůbec nejvyužívanější, kde začínají své vyhledávání dokumentů a přidaných služeb k nim. Ukázalo se také, jak populární mezi uživateli je služba dohledání tištěné verze dokumentu pomocí MetaLib JIB a katalogů Aleph. Dohledání tištěného dokumentu pomocí MetaLib JIB je mezi uživateli populárnější než získání plných textů pomocí Elsevier Science Direct nebo EBSCOhost Academic Search Complete. Dohledání tištěné verze v katalogu Národní knihovny nebo v Souborném katalogu ČR je populárnější než získání plného textu ve Springerlink Journals nebo Highwire Press.

S pomocí podpory projektu Centrální portál knihoven byla v SFX JIB vyladěna podpora pro linkování v prostředí jednotného přihlášení pomocí Shibboleth. SFX menu se zobrazuje nabídka institucí, za které si čtenář přeje linkovat na cílový systém. Po přihlášení u jib.cz je seznam institucí omezen na ty, kde je uživatel registrovaných čtenářem a své účty má propojeny v rámci služby Perun eduID.cz. Na Info portálu JIB je popsáno, jak čtenáři tuto novou funkci mohou využít.

Do SFX menu bylo přidáno linkování na internetové knihkupectví Kosmas, na plné texty Eastview, Guilford Press a Project Muse.

Služby JIB byly prezentovány na seminářích věnovaných e-knihám v Národní knihovně a v Národních technické knihovně a na konferenci Bibliotheca Academica.

Do dalšího období připravujeme úpravy v konfiguraci SFX JIB podle připomínek čtenářů, přání z knihoven registrovaných v JIB a podle potřeb projektu Centrální portál knihoven. Tým JIB bude take pokračovat v práci v mezinárodních pracovních skupinách pro vícejazyčnou podporu u SFX, standardizaci shibbolethové autentizace a konzorciální podpory v SFX. Plánujeme rovněž intenzivní spolupráci s řešiteli projektu Centrální portal knihoven, aby byla co nejlépe zajištěna kontinuita všech zavedených a populárních služeb JIB. Služby SFX JIB budeme podobně jako v předešlých letech prezentovat na konferencích a seminářích.

KNIHOVNICKÉ ČINNOSTI

Knihovnické činnosti lze rozdělit do několika oblastí podle použitého softwarového nástroje:

MetaLib

Do Jednotné informační brány jsme pro vyhledávání přidali nové zdroje, u každého nově zapojeného prohledatelného zdroje probíhá před zveřejněním zdroje testování nastavení vyhledávání v JIB, popis zdroje a zpracování tipů pro vyhledávání v konkrétním zdroji:

Prohledatelné zdroje – volně přístupné:

- VPK – nová konfigurace zdroje na základě aktualizovaných technických údajů

- NTK, VŠCHT – katalog – úprava zdroje po spojení NTK a VŠCHT

- SUDOC Catalogue (Système Universitaire de Documentation)

Prohledatelné zdroje – licencované (program LR):

- Project MUSE - Standard Collection

- ABSEES (American Bibliography of Slavic and East European Studies)

- Environment Complete

- SocINDEX with FullText

- Russian Central Newspapers (UDB-COM)

Odkazové zdroje:

- Česká matematicko-digitální knihovna

- souborný katalog EOD (eBooks on Demand)

V souvislosti s ukončením předplatného byla v roce 2013 v MetaLib deaktivována báze Geobase.

Významným zdrojem v nabídce JIB je centrální index Primo Central. Na základě aktualizací ExLibris průběžně doplňujeme obsah obou konfigurací Primo Central (Free, NK ČR). Ve volně přístupném Primo Central Free aktivujeme pro rozhraní JIB  i alternativní rozhraní založené na MetaLib+ všechny nové zdroje z průběžných aktualizací, v roce 2013 šlo o databáze těchto poskytovatelů:

- Institucionální repozitáře:

  - UNT Digital Library (University of North Texas)

  - DiVA - Academic Archive Online (Uppsala University Library)

  - Ghent University Academic Bibliography (Ghent University)

  - Digital Repository @ Iowa State University (Iowa State University)

  - Swinburne ImageBank (Swinburne University of Technology)

  - UBIRA ePapers (University of Birmingham)

  - UBIRA eTheses (University of Birmingham)

  - Dokumentenserver der FU Berlin (Freie Universitat Berlin)

  - Diposit Digital de la Universitat de Barcelona

  - UCL Discovery (University College London)

  - ARAN (National University of Ireland Galway)

  - Opus: Online Publications Store (University of Bath)

  - Sydney eScholarship Repository (University of Sydney)

  - ELEA (Universita Degli Studi di Salerno)

  - LSHTM Research Online (London School of Hygiene and Tropical Medicine)

  - Die digitale Landesbibliothek Ober?sterreich (Upper Austrian Federal State Library)

  - Kent Academic Repository (University of Kent)

  - Leeds Met Open Search (Leeds Metropolitan University)

  - TEORA (Telemark University College)

  - Leiden University Repository

  - Digital Library of the University of Pardubice

  - ROAR (University of East London Repository)

  - The Portal to Texas History (University of North Texas)

  - SDEIR (Université du Québec à Chicoutimi)

  - MADOC Publikationsserver (Mannheim University Library)

  - Digitální knihovna Univerzity Pardubice

  - Databáze kvalifikačních prací Vysoké školy ekonomické Praha

  - ORBi (Open Repository and Bibliography)

- Archivy:

  - The ARTstor Digital Library

  - American County Histories

  - Frank Leslie's Weekly

  - The Lily

  - National Anti-Slavery Standard

  - National Citizen and Ballot Box

  - The Revolution

  - Scenes from the Life of Harriet Tubman

- Adam Matthew Digital: Adam Matthew Digital - China: Culture and Society

- Alexander Street Press: Area Studies Video Online, The Sixties: Primary Documents and Personal Narratives, 1960 to 1974, Counseling and Psychotherapy Transcripts, Client Narratives, and Reference Works, Dental Education in Video,Early Experiences in Australasia: Primary Sources and Personal Narratives 1788-1901, Global Business and Economics Video Online, Illustrated Civil War Newspapers and Magazines, Images of America: A History of American Life in Images and Texts, Rehabilitation Therapy in Video, Romanticism Redefined: Pickering & Chatto and The Wordsworth Circle, Sports Medicine and Exercise Science in Video, The March of Time, New World Cinema: Independent Features and Shorts, 1990–Present (North America), Silent Film Online (North America), Art and Architecture Video (Outside North America), Black Studies in Video (Outside North America), Criminal Justice and Public Safety in Vido Outside (Outside North America), Health and Society in Video (Outside North America), LGBT Studies in Video (Outside North America), Dance in Video (Japan, Korea, New Zealand, Hong Kong, Taiwan),  Counseling and Therapy in Video Vol. III, Twentieth Century Religious Thought Volume I: Christianity, Art and Architecture Video (North America), Criminal Justice and Public Safety in Vido (North America), Health and Society in Video (North America), LGBT Studies in Video (North America)

- American Mathematical Society:  AMS Current Journals

- ASTM International: ASTM International - Books & STPs, ASTM Standards

- Bentham Science Publishers: Bentham Science - Journals

- Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da Universidade de São Paulo (BDTD) : Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da Universidade de São Paulo (BDTD)

- BiblioLabs: BiblioBoard Core, British Library 19th Century

- BTJ: ArtikelSök (BTJ)

- Cairn.info (Cairn eBooks, Cairn Journals, Cairn Encyclopedias)

- Casalini Libri:  Edición Española Online (EEO)

- Central and Eastern European Online Library (C.E.E.O.L.):  Central and Eastern European Online Library (C.E.E.O.L.) Journals,  Central and Eastern European Online Library (C.E.E.O.L.) Journals - Free access

- CQ Press:  CQ Press - CQ Weekly - Articles

- Cranfield University:  Cranfield University

- CrossRef: NACE International, National Association of Geoscience Teachers (NAGT), Physics Essays (PEP), Rubber Division, ACS , Society for Imaging Science and Technology (IS&T), Society of Exploration Geophysicists (SEG, includes EEGS), The TIRE Society, Inc., AHS International - The Vertical Flight Technical Society (AHS), American Accounting Association (AAA), Earthquake Engineering Research Institute (EERI), Electrochemical Society (ECS), Institution of Engineering and Technology (IET), NASA Technical Reports Server (NTRS), Palgrave Macmillan Journals, Plunkett's Industry Almanacs, Plunkett Video Archive, White Rose Research Online, American Physical Society (APS)

- Defense Technical Information Center: DTIC Technical Reports

- e-libro:  e-libro Catedra	Restricted for Delivery

- Future Science Group: Future Medicine Books

- Gale:	Gale - The Making of Modern Law: Legal Treatises, 1800–1926, The Making of Modern Law, Part I (Gale),  The Making of Modern Law, Part II

- Henrietta Szold Institute: H. Szold Institute -Publications in Education and the Social Sciences, H. Szold Institute - Research Tools

- John Wiley & Sons, Inc.: Wiley Open Access

- McGraw Hill Education, LLC.:	AccessEngineering,  AccessMedicine, AccessPharmacy

- National Institute of Informatics: CiNii - Articles

- Norwegian Open Research Archives (NORA): Norwegian Open Research Archives (NORA)

- Oxford University Press: British Academy Publications Online, Oxford Medicine Online, American National Biography Online, Oxford University Press - Who's Who, Oxford University Press - Who Was Who

- Publishing Technology (IngentaConnect): Qingdao Publishing Group, Southern Publishing & Media Co., Ltd, Physiotherapy Pain Association, China Publishing Group, Hebei Publishing & Media Group Co., Ltd, Irish Journal of French Studies, British Dermatological Nursing Group, Rosenberg & Sellier, James Nicholas Publishers, The Association for Perioperative Practice, AMS Press

- Royal Society Publishing:  Royal Society Journals, Royal Society Open Access Journals

- SAGE Publications: SAGE Knowledge

- SciELO:  SciELO Chile

- Scholars Portal	Scholars: Portal Open Content Alliance Canadian Texts

- Society for Industrial and Applied Mathematics (SIAM):  Society for Industrial and Applied Mathematics - SIAM Journals

- Spandidos Publications Ltd.:	Spandidos Journals

- The Open University of Israel:	Pe'er (פא"ר)

- University of Manchester: Manchester eScholar

- Wordpedia Co., Ltd.: Taiwan Academic Online (TAO) - Journals	Restricted for Delivery,  Taiwan Academic Online (TAO) - Books	Restricted for Delivery

- Wolters Kluwer Health, Ovid Technologies: Lippincott Williams & Wilkins - Journals

- World Scientific Publishing Co.	: World Scientific Books

Pro Primo Central NK ČR  z aktualizací ExLibris vybíráme pouze ty EIZ, které NK ČR předplácí:

- Web of Science - aktualizované údaje za  rok 2013

SFX  - přidané služby  nebo     a související nové služby

V souvislosti s „Týdnem Open Access 2013“ byl na Info portálu zveřejněn seznam volně dostupných plnotextových e-knih (http://info.jib.cz/dokumenty/seznamy-e-knih/). Obdobně jako seznam e-knih předplácených NK ČR nebo již tradiční seznamy e-časopisů, i seznam open access e-knih je založen na znalostní bázi SFX. Do portletu Služby na Info portálu JIB byl dále pro uživatele přidán odkaz „E-knihy“, který obsahuje oba výše zmíněné seznamy e-knih.

Obdobně jako v MetaLib i v SFX byly aktivovány nové databáze obsahující plnotextová periodika, které jsou v NK ČR od roku 2013 předpláceny v rámci programu LR. V současné době jsou plné texty dostupné pouze z počítačů NK ČR, vzdálený přístup je připravován.  U všech nově zapojených zdrojů byl proveden test funkčnosti.

- EastView

- Guilford Press

- Project MUSE

V roce 2013 Národní knihovna ČR zároveň ukončila předplatné k databázi GeoScienceWorld. Plnotextové časopisy z tohoto zdroje byly v SFX deaktivovány.

Pro zvýšení uživatelského komfortu jsou nově v SFX u jednotlivých plnotextových licencovaných databází uváděny informace o knihovnách, které danou databázi předplácejí a svým uživatelům ji nabízejí i prostřednictvím JIB.

Na statistikách celosvětového využívání SFX je založena i služba „Hot Articles“. Seznamy nejčtenějších článků (dle statistik SFX) jsou nyní integrovány přímo do prostředí Info portálu JIB (http://info.jib.cz/informace-pro-uzivatele/hot-articles,   Info portál JIB > portlet Služby > Nejčtenější články).

Nově byly v roce 2013 na Info portálu JIB zveřejněny i komentované statistiky využívání SFX za předchozí rok (http://info.jib.cz/o-projektu/statistiky/statistiky-sfx-za-2012).

Alternativní rozhraní JIB+ založené na MetaLib+

V roce 2013 převedla společnost ExLibris prostředí MetaLib+ do nového datového centra.  V souvislosti s tímto přesunem jsme provedli rozsáhlý test jednotlivých funkcí JIB+. Jeho cílem bylo ověřit, zda nedošlo v JIB+ vlivem přechodu do nového datového centra k odlišnostem v nastavení alternativního rozhraní.

JIB+ jsme věnovali i nové číslo Zpravodaje JIB (http://info.jib.cz/informace-pro-uzivatele/zpravodaj-jib).

Obdobně jako u standardního rozhraní JIB i v případě alternativního rozhraní JIB+ bychom chtěli knihovnám nabídnout možnost umístit na jejich webové stránky speciální vyhledávací okénko. Vyhledávání zadané pomocí okénka JIB+ probíhá v indexu Primo Central Free a je tedy zaměřeno na hledání zahraničních odborných článků.

Nabídka zdrojů v JIB

V roce 2013 byly vyhlášeny výsledky programu MŠMT „Informace – základ výzkumu“ (LR).  Na základě výsledků programu LR byla v druhé polovině roku 2013 provedena revize licencovaných zdrojů zapojených do JIB (MetaLib i SFX), respektive JIB+.  V MetaLib a SFX byly nově aktivovány zdroje získané v rámci projektu Národní knihovny ČR. Dále byla provedena aktualizace interní databáze, v níž jsou evidovány zdroje zapojené do JIB.

Pro rozšíření nabídky zdrojů v JIB a doplnění jednotlivých kategorií byly dále vytipovány české a zahraniční zdroje, které by bylo vzhledem k jejich charakteru a obsahu žádoucí do JIB v budoucnosti zapojit.

Info portál JIB

V závěru roku 2012 bylo spuštěno alternativní rozhraní JIB+ založené na MetaLib+. Primárním zdrojem MetaLib+ je index Primo Central, pro jehož využívání je MetaLib+ především uzpůsoben. Obsah Primo Central je založen na zahraničních zdrojích. JIB+ tak může být velmi zajímavým zdrojem i pro zahraniční uživatele – např. zahraniční studenty, kteří  spíše preferují vyhledávání zahraničních článků před využíváním katalogů českých knihoven. Z tohoto důvodu jsme anglickou verzi Info portálu JIB v roce 2013 doplnili o informace o JIB+, charakteristiku indexu  a informace o jejich využívání .